# Gmail AI Assistant

产品 PRD + 页面级信息架构 + Chrome Extension UI + 数据模型/API + MVP 开发计划

产品定义 一个嵌入 Gmail 的 AI 工作流助手：自动理解邮件、识别意图、推荐下一动作，并在用户可控的权限边界内完成批量处理、智能回复、日历协同与后续跟踪。

| 版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 状态 | MVP Design Baseline |
| 日期 | 2026-08-24 |
| 参考产品 | Freestyle.ai（产品思路参考，不做界面/品牌复制） |
| 目标平台 | Chrome Extension + Gmail Web + Web Settings Console |

核心闭环：Understand → Recommend → User Accepts → Learn → Automate

MVP Hero Features：Smart Inbox / AI Triage / Smart Reply / Follow-up + Calendar Agent

# 0. Executive Summary

一句话定位 不是“AI 写邮件插件”，而是 Gmail 的 AI Operating Layer：把每封邮件转换为结构化意图与可执行动作，并让用户以更少的判断和点击完成 Inbox 工作。

## 0.1 产品机会

现有 Gmail 工作流的主要成本不是“输入文字”，而是逐封阅读、判断优先级、决定是否回复、选择动作、跟踪后续和在邮件/日历间切换。

生成式 AI 已能较好完成摘要、分类、意图抽取和回复起草；真正的产品价值来自把这些能力串成稳定的动作系统。

Chrome Extension 可以保留 Gmail 作为邮件客户端，只叠加智能层，显著降低迁移成本和产品范围。

## 0.2 MVP 成功定义

| 目标 | MVP 成功信号 | 建议指标 |
| --- | --- | --- |
| 减少判断成本 | 用户打开 Inbox 后，可直接看到“需要回复/需要行动/会议/FYI”等状态 | ≥80% 新邮件获得可用分类；高置信分类准确率 ≥90% |
| 减少操作次数 | AI 推荐 Archive / Reply / Schedule / Snooze 等下一动作 | 推荐动作采纳率 ≥45% |
| 提高回复效率 | 一键生成可直接编辑/发送的回复 | 草稿“轻改即可发送”比例 ≥60% |
| 建立信任 | 所有高风险动作都有确认，所有执行动作可撤销/追溯 | 误执行高风险动作 = 0；R1 自动动作可撤销 |
| 形成留存 | Triage / Follow-up 成为重复使用入口 | 目标用户周使用 ≥3 天；Triage 处理 ≥20 封/周 |

# 1. 产品概述与边界

## 1.1 产品目标

让用户在不离开 Gmail 的情况下完成邮件理解、决策、回复、日历协同与轻量跟踪。

将 Inbox 从“邮件列表”转化为“待决策事件流”，突出 Needs Reply / Action Required / Meeting / Waiting。

建立结构化 Action Engine，使 AI 生成的判断可以安全地转化为 Gmail/Calendar 操作。

通过用户接受/修改/撤销行为学习偏好，逐步把重复决策转化为规则自动化。

## 1.2 Non-goals（MVP 明确不做）

不做完整邮件客户端，不复制 Gmail 的列表、Compose、搜索和设置体系。

不做完整 Todo / CRM / Knowledge Base；任务能力仅作为邮件衍生动作。

不做全量邮箱正文长期存储或默认全库向量化。

不做复杂 Multi-Agent 编排；MVP 使用可观测、可测试的分类器 + Action Planner + Tool Executor。

不开放默认 Auto-send；任何对外发送动作属于高风险动作。

## 1.3 产品原则

| 原则 | 设计含义 |
| --- | --- |
| Action-first | 主交互是“推荐动作 + 一键执行”，AI Chat 是辅助入口。 |
| Gmail-native | 不替代 Gmail；UI 以标签、侧边栏、快捷键、Triage Overlay 形式叠加。 |
| Human-in-the-loop | 风险越高，需要越明确的人类确认。 |
| Structured before Generative | 先生成结构化分类/意图/动作，再生成文本。 |
| Deterministic automation | LLM 将自然语言规则转成 DSL；规则执行不依赖每次重新推理。 |
| Privacy by default | 默认只持久化元数据、衍生状态与偏好；邮件正文按需实时读取。 |
| Progressive trust | 系统先推荐，再通过用户反馈建议自动化，而不是一开始全自动。 |

# 2. 目标用户与核心场景

## 2.1 目标用户

| 用户类型 | 典型特征 | 主要痛点 |
| --- | --- | --- |
| 知识工作者 / PM / 运营 | 每天 30–150 封邮件，会议和跨团队沟通较多 | Inbox 判断成本高、回复重复、跟进容易丢失 |
| 创业者 / 管理者 | 邮件量高、外部联系人多、决策密度高 | 需要快速区分重要事项、减少低价值邮件处理 |
| 招聘 / BD / 销售支持 | 高频日程协同、介绍、follow-up | 大量相似回复、会议协调与等待回复 |
| 高频 Newsletter 用户 | 订阅信息源较多 | Inbox 被低优先级内容淹没 |

## 2.2 核心 Jobs-to-be-Done

当我打开 Gmail 时，我希望系统直接告诉我哪些邮件需要处理，以及应该做什么。

当我收到明确问题或请求时，我希望一键得到符合上下文和我语气的回复草稿。

当邮件涉及会议时，我希望系统读取日历，给出可选时间并生成回复，而不必手工切换 Calendar。

当大量低价值邮件积压时，我希望按分类批量归档、标记已读、加标签或取消订阅。

当我已经发出需要回应的邮件时，我希望系统在对方未回复时提醒我。

当重复行为出现时，我希望系统建议把它变成自动规则。

# 3. 功能需求（PRD）

## 3.1 Smart Inbox / Inbox Intelligence

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SI-01 | 对新邮件/线程输出一级分类：Needs Reply / Action Required / Meeting / Waiting / FYI / Newsletter / Notification / Promotion / Receipt-Finance / Low Priority | P0 | 高置信样本 Top-level 分类人工评测准确率 ≥90% |
| SI-02 | 输出 needs_action、needs_reply、priority、intent、suggested_action、confidence | P0 | 结构化 JSON schema 校验通过率 ≥99% |
| SI-03 | 在 Gmail Inbox 行内显示 AI badge；允许关闭或刷新 | P0 | 不破坏 Gmail 原交互；列表滚动无明显卡顿 |
| SI-04 | 支持多选后按 AI 分类批量处理 | P0 | 批量动作前显示将影响的邮件数量和动作预览 |
| SI-05 | 低置信度结果降级为“Review”，不得自动执行 | P0 | 低于阈值时不出现自动动作入口 |

## 3.2 Intent Detection

| Intent | 示例 | 默认下一动作 |
| --- | --- | --- |
| Question | “Can you confirm the final scope?” | Draft Reply |
| Request | “Please send the deck by Friday.” | Create Task / Draft Reply |
| Approval Request | “Please approve the attached version.” | Review + Draft Reply |
| Meeting Request | “Are you free Tuesday afternoon?” | Check Calendar |
| Introduction | “Connecting you with …” | Draft Reply |
| Follow-up | “Just checking in…” | Draft Reply / Prioritize |
| Information Sharing | “FYI, here is the update.” | No Action / Archive |
| Payment / Invoice | Invoice / receipt / payment request | Label / Due-date extraction |
| Deadline | “Please respond by Aug 30.” | Create deadline / priority |
| RSVP | Event invitation | Calendar / RSVP |
| Newsletter / Promotion | Bulk informational content | Summarize / Archive / Unsubscribe |

## 3.3 Next Action Engine

ActionType = { NO_ACTION, ARCHIVE, MARK_READ, LABEL, STAR, SNOOZE, DRAFT_REPLY, SEND_REPLY, PROPOSE_TIME, CREATE_EVENT, CREATE_TASK, FOLLOW_UP, UNSUBSCRIBE }

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| AE-01 | 每个待处理线程生成 1 个主推荐动作 + 最多 3 个次级动作 | P0 | 推荐动作可解释，并包含 confidence |
| AE-02 | 动作必须映射到标准 ActionType，不允许模型输出任意工具调用 | P0 | 100% 通过 Action schema 验证后才进入执行层 |
| AE-03 | 支持 Enter/快捷键接受、跳过、撤销 | P0 | R1 动作执行后 10 秒内可 Undo |
| AE-04 | 动作风险等级控制自动化权限 | P0 | R2/R3 默认必须确认 |
| AE-05 | 记录建议动作、用户动作、是否修改，用于后续偏好学习 | P1 | Action feedback 可按用户/类型查询 |

## 3.4 Action Risk Model

| 风险等级 | 动作示例 | 默认权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | 分类、摘要、实体抽取 | 自动 | 只读，不修改外部状态 |
| R1 | Label / Archive / Mark read / Star | 可配置自动 | 必须可撤销并写 audit log |
| R2 | Draft / Propose time / Create task | 生成后确认 | 生成内容或草案，不直接对外发送 |
| R3 | Send / Unsubscribe / Cancel / Create external event | 强制确认 | 影响外部对象或难以完全撤销 |

## 3.5 Smart Reply

输入上下文：当前 message + thread、已识别 intent/action、sender、用户风格档案、必要时的 Calendar slots。

输出：1 个主草稿；可选 Shorter / More formal / Friendly / Decline / Ask follow-up / Custom instruction。

默认创建 Gmail Draft，不直接 Send；用户可在 Gmail 原 Compose 中继续编辑。

记录“原始 AI 草稿 → 用户最终发送版本”的差异统计，但 MVP 不长期保存正文；只保存特征或差异指标。

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SR-01 | 生成与 thread 上下文一致的回复 | P0 | 人工评测无事实冲突率 ≥95% |
| SR-02 | 支持语气/长度快捷调节 | P0 | 二次生成 < 5s P95（不含模型供应商异常） |
| SR-03 | 在涉及日期/会议时，必须引用 Calendar Tool 的真实结果 | P0 | 禁止模型虚构 availability |
| SR-04 | 支持用户 Style Profile | P1 | 启用后用户轻改率优于未启用基线 |
| SR-05 | 支持联系人关系上下文 | P1 | 仅保存关系标签，不默认保存历史正文 |

## 3.6 Calendar Agent

| 能力 | MVP 行为 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 识别会议请求 | 解析日期、时段、duration、时区、参与者 | 解析结果低置信时要求用户确认 |
| 查询空闲时间 | Google Calendar FreeBusy 查询候选 slots | 只读取必要时间窗 |
| 生成回复 | 将真实可用时间嵌入 draft | 不得由 LLM 自行编造时间 |
| 创建事件 | 用户确认后创建 Google Calendar event | R3；展示标题/参与者/时间预览 |
| 处理现有 Invite | 识别 RSVP，P1 支持 Accept/Maybe/Decline | MVP 可仅展示，不自动 RSVP |

## 3.7 Batch Triage & Cleanup

按 AI 分类选择：Newsletter、Promotion、Notification、Low Priority。

批量动作：Archive、Mark read、Label；P1 增加 Unsubscribe。

执行前必须展示“将处理 N 封邮件”及可撤销动作。

单次批量执行建议限制在 200 封以内，避免误操作与 API 峰值。

## 3.8 Follow-up Tracker

| 能力 | 定义 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Waiting detection | 识别用户最近发送且明确等待对方回应的线程 | P1 |
| No-reply timer | N 天无 inbound 回复时进入 Waiting / Follow-up 列表 | P1 |
| One-click follow-up | 结合原 thread 生成简短 follow-up draft | P1 |
| Reminder | “3 天未回复提醒我” | P1 |
| Auto follow-up | 自动发送 follow-up | P2 / 默认关闭 |

## 3.9 Personal Memory & Learning

| Memory 类型 | 示例 | MVP 持久化 |
| --- | --- | --- |
| Style Profile | professional-casual、平均回复长度、常用 greeting/closing | P1：保存结构化特征 |
| Behavior Preference | Newsletter 常归档、某 sender 总标星 | P1 |
| Relationship Profile | internal / external partner / recruiter / vendor | P1 |
| Automation Rule | 条件 + 动作 DSL | P1 |
| Raw Email Body | 完整邮件正文 | 默认不持久化 |
| Full Mailbox Embedding | 全量邮件 embedding/vector index | MVP 不做 |

## 3.10 P1/P2 扩展模块

| 模块 | 价值 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- |
| Natural-language Automation | 把重复行为转成长期规则 | P1 |
| Ask Inbox / Semantic Search | 自然语言检索与聚合 Inbox | P1/P2 |
| Attachment Intelligence | PDF/PPT/Invoice 摘要、变更提取 | P2 |
| Daily Brief | 早晚 Inbox brief，提高留存 | P1 |
| Task Extraction | 从 request/deadline 生成轻量任务 | P1 |
| Unsubscribe Center | 批量扫描 newsletter + one-click unsubscribe | P1 |
| Contact Intelligence | 基于交互关系的联系人摘要 | P2 |
| Team Rules / Shared Policy | 企业团队统一分类与自动化 | P2/B2B |

# 4. 核心用户流程

## 4.1 首次 Onboarding

安装 Chrome Extension → 点击 Connect Gmail。

Google OAuth 授权：先申请最小必要 scope；说明读取/修改范围。

选择体验模式：Safe（仅推荐）、Assisted（R1 可自动）、Custom。

扫描最近 7–14 天邮件用于初始化分类偏好（实时处理，不默认落原文）。

生成首个 Smart Inbox + 推荐用户进入 Triage。

## 4.2 Inbox → Triage

Open Gmail Inbox → Extension injects AI badges → User clicks “Start Triage” → Fetch next eligible thread → Show summary + intent + recommended action → User Accept / Edit / Skip → Execute action → Record feedback → Load next thread

## 4.3 Meeting Request → Calendar

Email detected: MEETING_REQUEST → Extract constraints (date/time/duration/timezone) → Calendar FreeBusy query → Rank 3 candidate slots → Generate reply with slots → User confirms / edits → Gmail Draft or Send → Optional: create event after recipient confirms

## 4.4 Repeated behavior → Automation

User repeatedly archives similar messages → Preference service detects pattern → Suggest rule: “Auto-archive Medium newsletters?” → User reviews rule → LLM compiles NL → Rule DSL → Rule validation → Save & execute deterministically on future events

# 5. 页面级产品信息架构（IA）

架构原则 Gmail 负责“邮件客户端”；Extension 负责“智能叠加层”。Web Console 只承载设置、规则、隐私和使用统计，不复制 Inbox。

## 5.1 Surface Map

| Surface | 页面/组件 | 用途 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmail Inbox | AI Badges / Smart Filter / Start Triage | 分类与入口 | P0 |
| Gmail Thread | AI Side Panel | 摘要、意图、推荐动作、Smart Reply | P0 |
| Triage Overlay | Focused decision flow | 高频处理模式 | P0 |
| Compose Integration | AI Rewrite / Draft Insert | 编辑回复 | P0 |
| Extension Popup | Status / Quick actions / Settings entry | 连接状态与快捷入口 | P0 |
| Web Console | Preferences / Rules / Privacy / Billing | 管理与配置 | P1 |
| Daily Brief | Email/notification summary | 留存入口 | P1 |

## 5.2 Gmail Inbox — 页面元素

| 区域 | UI 元素 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| Inbox Row | AI category badge | Needs Reply / Meeting / FYI 等；hover 展示置信度与解释 |
| Inbox Toolbar | Start Triage | 进入全屏/浮层 Triage 模式 |
| Inbox Toolbar | Smart Filter | 筛选 Needs Reply / Action / Meeting / Waiting |
| Selection Toolbar | AI Batch Action | 对当前多选邮件生成可执行建议 |
| Status | Extension health | 连接状态、最新同步时间、错误提示 |

## 5.3 Gmail Thread — AI Side Panel

| Section | 内容 | 默认状态 |
| --- | --- | --- |
| Thread Summary | 2–4 行摘要 + 关键实体 | 展开 |
| Intent & Priority | Meeting Request / High / Needs Reply | 展开 |
| Recommended Action | 主动作 + 解释 + confidence | 突出显示 |
| Action Controls | Draft Reply / Schedule / Archive / Snooze / Task | 主动作优先 |
| Smart Reply | 草稿预览 + tone/length 快捷项 | 按需展开 |
| Calendar Slots | 3 个候选时段 | 仅会议 intent 显示 |
| Ask AI | 辅助问答输入 | 折叠/底部 |

## 5.4 Triage Overlay

┌─────────────────────────────────────────────┐ │ 12 / 37 Esc Close │ │ │ │ John Smith · Project Proposal │ │ HIGH · NEEDS REPLY │ │ │ │ Summary │ │ John asks for confirmation of final scope. │ │ │ │ Recommended │ │ [ Draft Reply ] confidence 92% │ │ │ │ Enter Accept E Edit A Archive │ │ S Snooze ↓ Skip Z Undo │ └─────────────────────────────────────────────┘

## 5.5 Extension Popup

Account：Connected / Reconnect。

Today：Needs Reply、Waiting、AI handled 数量。

Quick actions：Start Triage、Open Smart Inbox、Open Settings。

Privacy status：Raw email storage OFF。

Debug/feedback：Report wrong classification。

## 5.6 Web Console（P1）

| 页面 | 功能 |
| --- | --- |
| General | 账户、默认行为、时区、工作时间 |
| AI Preferences | Draft 风格、默认回复长度、语言 |
| Automation Rules | 规则列表、运行状态、最后触发、编辑/暂停 |
| Calendar | 默认 Calendar、meeting duration、buffer |
| Privacy & Data | 已授权 scopes、数据保留、删除数据、导出 |
| Usage | 处理邮件数量、Triage 数量、AI 调用/成本摘要 |
| Billing | 套餐与额度（商业化阶段） |

# 6. Chrome Extension 具体 UI 设计规范

## 6.1 技术注入策略

Manifest V3；Content Script 仅在 mail.google.com 运行。

UI 使用独立 root/container，尽量避免直接复用 Gmail class name；使用稳定 DOM anchor + MutationObserver。

复杂浮层/侧栏建议使用 Shadow DOM 或 CSS namespace 隔离，降低 Gmail 样式冲突。

任何 Gmail DOM 变化导致 anchor 失效时，应优雅降级为 Extension Popup，而不是阻断 Gmail。

## 6.2 视觉层级

| 级别 | 元素 | 视觉要求 |
| --- | --- | --- |
| Primary | Recommended Action / Start Triage | 唯一主色按钮；每个区域最多 1 个 primary CTA |
| Secondary | Archive / Snooze / Create task | 中性按钮或 icon |
| Status | Category / Priority / Confidence | chip/badge；颜色仅辅助，不承担唯一语义 |
| Risk | Send / Unsubscribe / Create event | 明确确认态，显示影响对象 |
| Undo | Toast + Undo | R1 动作执行后固定显示 |

## 6.3 状态设计

| 状态 | 处理 |
| --- | --- |
| Loading | Skeleton，不阻塞 Gmail 原文阅读 |
| Low Confidence | 显示 Review，不给自动执行 |
| Model Error | 显示 Retry；不重复执行任何已完成 Action |
| Gmail API Error | 展示可读错误 + Retry；保留 idempotency key |
| Permission Missing | 引导重新授权缺失 scope |
| Offline | 只显示最近缓存的衍生 metadata，不尝试执行写操作 |

## 6.4 Keyboard Shortcuts（建议）

| 快捷键 | 动作 |
| --- | --- |
| Enter | 接受当前推荐动作 |
| E | 编辑/打开 Draft |
| A | Archive |
| R | Draft Reply |
| S | Snooze |
| C | Calendar |
| ↓ / J | Next |
| ↑ / K | Previous |
| Z | Undo |
| Esc | 退出 Triage |

# 7. 系统技术架构

Chrome Extension (React + TypeScript) │ HTTPS / OAuth session ▼ API Gateway / BFF │ ├── Auth & Token Service ├── Gmail Connector ├── Calendar Connector ├── User Preference Service │ ▼ Event Ingestion (Gmail watch / history) ▼ Queue / Task Dispatcher ▼ Email Intelligence Pipeline ├── Normalizer ├── Classifier / Intent Extractor ├── Entity Extractor ├── Action Planner └── Confidence / Safety Gate │ ├── Recommendation API → Extension └── Action Executor ├── Gmail Actions ├── Calendar Actions └── Future: Tasks / Unsubscribe │ ▼ PostgreSQL: metadata / preferences / rules / audit Object storage: only if explicitly needed; raw email OFF by default

## 7.1 推荐技术选型

| 层 | 建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Extension | React + TypeScript + Vite + Manifest V3 | 开发快、组件化、Chrome 标准 |
| UI | Tailwind + Radix/shadcn（可选） | 快速形成一致组件；Extension 内需 CSS 隔离 |
| API | FastAPI 或 TypeScript/NestJS | 均可；单人开发建议选更熟悉的一套 |
| DB | PostgreSQL / Supabase Postgres | 结构化 metadata、规则和审计最合适 |
| Queue | Google Pub/Sub + Cloud Tasks | 与 Gmail push / GCP 体系自然衔接 |
| Compute | Cloud Run | 按请求/任务伸缩，MVP 运维简单 |
| LLM | Provider abstraction：OpenAI / Anthropic / Google | 避免模型供应商锁定；按任务路由 |
| Observability | Sentry + PostHog + structured logs | 前端异常、产品行为和 backend 可观测性 |
| Secrets | Google Secret Manager | OAuth client secret / provider key 安全管理 |

## 7.2 AI Pipeline

Raw Gmail Thread (ephemeral) ↓ normalize / strip signatures / trim quoted history Context Builder ↓ Fast structured model → category → intent → needs_reply / priority → entities → suggested_action → confidence ↓ Safety Gate Action Recommendation ↓ If draft needed → Stronger generation model If calendar needed → Calendar Tool → deterministic slots → draft model If action accepted → Tool Executor

## 7.3 不采用“大 Agent”的原因

Action schema 可验证、可回放、可单测。

不同任务可以使用不同成本/延迟等级的模型。

避免模型任意调用工具，降低误操作。

分类与动作 planning 可独立评测，不被文本生成质量掩盖。

方便在后续替换模型或引入规则模型，而不重写执行层。

# 8. 数据模型设计

## 8.1 核心实体关系

User 1─N ConnectedAccount 1─N MailThread 1─N MailMessage(metadata) User 1─1 PreferenceProfile User 1─N AutomationRule MailThread 1─N IntelligenceResult MailThread 1─N ActionRecommendation ActionRecommendation 1─0..1 ActionExecution User 1─N AuditLog User 1─N FollowUpItem

## 8.2 表定义（MVP）

| 表 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, timezone, created_at | 应用用户 |
| connected_accounts | id, user_id, google_sub, scopes, token_ref, watch_expiry | Google 连接信息；token 独立加密存储 |
| mail_threads | id, user_id, gmail_thread_id, last_message_at, derived_status | 不保存正文 |
| mail_messages | id, thread_id, gmail_message_id, sender_hash/domain, received_at, label_ids | 仅必要 metadata |
| intelligence_results | thread_id, category, intent, priority, needs_reply, entities_json, confidence, model_version | AI 结构化结果 |
| action_recommendations | id, thread_id, action_type, payload_json, reason, confidence, status | 推荐动作 |
| action_executions | id, recommendation_id, idempotency_key, result_json, executed_at, undo_until | 执行记录 |
| preference_profiles | user_id, style_json, behavior_json, updated_at | 结构化偏好 |
| automation_rules | id, user_id, trigger_json, conditions_json, actions_json, enabled | 规则 DSL |
| follow_up_items | thread_id, expected_reply_by, state, reminder_at | Waiting / follow-up |
| audit_logs | user_id, event_type, entity_type, entity_id, metadata_json, created_at | 安全与审计 |

## 8.3 Email Intelligence Object

{ "thread_id": "gmail_thread_id", "category": "NEEDS_REPLY", "intent": "MEETING_REQUEST", "priority": "HIGH", "needs_action": true, "needs_reply": true, "entities": { "people": ["John"], "dates": ["2026-08-27 afternoon"], "duration_minutes": 30 }, "suggested_action": { "type": "PROPOSE_TIME", "confidence": 0.92 }, "model_version": "classifier-v1" }

## 8.4 Automation Rule DSL

{ "trigger": {"type": "EMAIL_RECEIVED"}, "conditions": [ {"field": "sender_domain", "op": "EQ", "value": "medium.com"}, {"field": "category", "op": "EQ", "value": "NEWSLETTER"} ], "actions": [ {"type": "ADD_LABEL", "value": "Newsletter"}, {"type": "ARCHIVE"} ], "risk_level": "R1" }

# 9. API 设计

## 9.1 API 设计原则

所有写操作使用 idempotency_key；Extension 重试不得重复执行。

前端不直接持有 Google refresh token；后端 token vault 负责 Google API 调用。

AI 输出永远先通过 JSON schema + allow-list 验证，再进入 Action Executor。

API 返回可解释的 risk_level / confidence / reason，便于 UI 决定交互。

## 9.2 MVP Endpoint 清单

| Method | Endpoint | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /v1/auth/google/connect | 启动 OAuth |
| GET | /v1/account/status | 连接、scope、watch 状态 |
| POST | /v1/gmail/bootstrap | 首次拉取最近邮件并触发处理 |
| GET | /v1/threads/{id}/intelligence | 获取结构化分类/意图/动作 |
| POST | /v1/threads/{id}/analyze | 重新分析线程 |
| POST | /v1/threads/{id}/draft | 生成/改写回复 |
| POST | /v1/threads/{id}/actions/execute | 执行标准 ActionType |
| POST | /v1/actions/{id}/undo | 撤销可逆动作 |
| POST | /v1/calendar/freebusy | 查询候选时间 |
| POST | /v1/calendar/events | 确认后创建事件 |
| GET | /v1/triage/queue | 获取待处理线程队列 |
| POST | /v1/feedback | 错误分类/动作反馈 |
| GET/PUT | /v1/preferences | 读取/更新用户偏好 |
| GET/POST/PUT | /v1/rules | 规则管理（P1） |

## 9.3 Action Execute Contract

POST /v1/threads/{thread_id}/actions/execute Request: { "action_type": "ARCHIVE", "payload": {}, "source_recommendation_id": "rec_123", "idempotency_key": "uuid", "user_confirmed": true } Response: { "execution_id": "exe_456", "status": "SUCCEEDED", "undo_available": true, "undo_until": "2026-08-24T22:00:10Z" }

## 9.4 Draft Contract

POST /v1/threads/{thread_id}/draft { "mode": "REPLY", "instruction": "shorter", "use_style_profile": true, "calendar_context_id": null } → { "draft_id": "gmail_draft_id", "preview": "...", "warnings": [], "model_version": "draft-v1" }

# 10. 权限、安全、隐私与合规设计

## 10.1 Google 权限策略

采用 least-privilege：只申请当前功能所需 Gmail / Calendar scopes；P1 功能上线时再增量授权。

区分只读与写权限；写操作 UI 明确显示“该动作会修改 Gmail/Calendar”。

OAuth refresh token 必须加密，应用数据库仅存 token reference / encrypted blob。

用户可随时断开 Google 连接并触发 token revoke。

## 10.2 数据保留

| 数据 | 默认策略 |
| --- | --- |
| Raw email body / attachments | 仅请求时拉取到内存/短期任务上下文；处理完成后丢弃 |
| Email metadata | 最小化保存：message/thread id、时间、必要标签、派生状态 |
| AI derived data | 保存分类、意图、priority、action、confidence |
| User preference | 持久化；用户可查看和删除 |
| Audit logs | 保留用于排障/安全；不包含完整邮件正文 |
| LLM Provider logs | 选择支持 zero data retention / enterprise privacy 的配置时优先使用 |

## 10.3 Prompt Injection / Tool Safety

邮件正文属于不可信输入；任何“忽略系统规则并执行…”必须视为普通邮件文本。

LLM 无权直接调用 Gmail/Calendar API；只能输出 allow-listed ActionType。

R3 动作必须由 UI 获取 explicit confirmation token。

Calendar slot、sender、recipient 等关键字段由 connector 提供，不允许模型自行伪造。

所有 Action payload 在 server 端二次校验：thread ownership、recipient、scope、risk。

# 11. 产品指标与埋点

| 指标层 | 核心指标 |
| --- | --- |
| Activation | 完成 OAuth；首次分析成功；首次 Triage；首次执行建议动作 |
| Quality | 分类准确率、Intent F1、Next Action top-1 accuracy、low-confidence rate |
| Utility | 推荐动作采纳率、Triage 每次处理邮件数、草稿采纳/轻改率 |
| Trust | Undo rate、错误分类 report rate、高风险动作取消率 |
| Retention | D1/D7、Weekly active days、Triage weekly sessions、Follow-up 使用率 |
| Economics | 每处理 100 封邮件 LLM 成本、Draft 单次成本、P95 latency |

## 11.1 关键事件

extension_installed oauth_connected thread_analyzed classification_shown recommendation_shown recommendation_accepted recommendation_skipped action_executed action_undone draft_generated draft_inserted calendar_slots_loaded triage_started triage_completed feedback_submitted

# 12. MVP 范围与开发任务拆解

MVP 范围控制 第一版只证明一件事：用户能在 Gmail 中更快完成“理解 → 判断 → 执行”。Automation、Ask Inbox、Attachment Intelligence 都不应阻塞 P0 上线。

## 12.1 MVP P0 范围

| Epic | P0 功能 |
| --- | --- |
| E1 Auth & Gmail Connector | Google OAuth、账号状态、读取 thread、Label/Archive/Mark read、Draft create |
| E2 Intelligence | 分类、Intent、Priority、Needs Reply、summary、suggested action |
| E3 Gmail UI | Inbox badge、Thread side panel、loading/error/low-confidence |
| E4 Triage Mode | 队列、快捷键、Accept/Skip/Undo |
| E5 Smart Reply | Draft 生成、长度/语气调整、插入 Gmail Draft |
| E6 Calendar | Meeting intent、FreeBusy、候选 slot、生成 meeting reply |
| E7 Safety & Observability | Action risk、idempotency、audit、Sentry/logging、feedback |

## 12.2 建议开发阶段（8 周基线）

| 阶段 | 周期 | 目标 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Week 0–1 | 工程底座与权限验证 | Repo、Extension shell、backend、OAuth、Gmail read POC |
| Phase 1 | Week 2 | Email Intelligence | schema、classifier、summary、evaluation set |
| Phase 2 | Week 3 | Gmail UI Integration | Inbox badges、thread panel、state management |
| Phase 3 | Week 4 | Action Engine | Archive/Label/Read、risk、undo、audit |
| Phase 4 | Week 5 | Smart Reply | Draft generation、Gmail Draft integration、rewrite controls |
| Phase 5 | Week 6 | Triage Mode | queue、keyboard UX、batch handling |
| Phase 6 | Week 7 | Calendar Agent | meeting parse、FreeBusy、slot reply |
| Phase 7 | Week 8 | Hardening & Alpha | QA、latency/cost、security、5–20 用户 alpha |

## 12.3 工程任务清单

| Epic | Task | Done Definition |
| --- | --- | --- |
| E1 | Create MV3 extension + React root | 在 Gmail 中安全注入最小 UI，无 console error |
| E1 | Google OAuth + token vault | 可连接/断开；refresh 正常；token 不暴露前端 |
| E1 | Gmail thread fetcher | 可按 thread_id 拉取并规范化上下文 |
| E1 | Gmail write executor | Archive/Label/Mark read 可执行且支持幂等 |
| E2 | Define intelligence JSON schema | schema versioned + strict validation |
| E2 | Build prompt/model router | 分类/意图走 fast model；draft 独立 route |
| E2 | Create 200–500 thread eval set | 脱敏样本 + golden labels |
| E2 | Confidence & fallback | 低置信自动进入 Review |
| E3 | Inbox badge injector | DOM mutation 后仍能重新挂载 |
| E3 | Thread side panel | 显示 summary/intent/action，支持刷新 |
| E4 | Action service | allow-list + risk + idempotency + audit |
| E4 | Undo service | Archive/Label/Read 可逆 |
| E5 | Draft service | 生成并写入 Gmail Draft |
| E5 | Rewrite controls | shorter/formal/friendly/custom |
| E6 | Triage queue API | 按 priority/needs_action 产生队列 |
| E6 | Keyboard navigation | Enter/E/A/S/J/K/Z/Esc 可用 |
| E7 | Calendar FreeBusy | 解析窗口并返回 3 个 slots |
| E7 | Meeting reply composition | 只使用工具返回的 availability |
| E8 | Telemetry | 关键事件、error、latency、cost |
| E8 | Feedback loop | wrong category / wrong action 可上报 |

## 12.4 P1 Backlog（MVP 后）

Follow-up Tracker + Waiting Inbox。

Personal Style Profile + Relationship Profile。

Natural Language Automation → Rule DSL。

Daily Brief。

Task Extraction。

Bulk Unsubscribe。

Ask Inbox / NL Search。

# 13. 验收标准与测试策略

## 13.1 Product Acceptance

| 场景 | 必须通过 |
| --- | --- |
| 普通问题邮件 | 正确识别 Needs Reply / Question，生成相关回复 |
| 会议请求 | 识别 Meeting Request，查询真实 Calendar 并生成候选时间 |
| Newsletter | 正确标记 Newsletter，可批量 Archive |
| FYI | 不强制生成回复；推荐 No Action / Archive |
| 低置信邮件 | 显示 Review，不执行自动动作 |
| 用户接受 Archive | Gmail 状态变化，toast 可 Undo |
| 用户生成 Draft | Gmail Draft 创建成功，原 thread/recipient 正确 |
| API 重试 | 同一 idempotency_key 不重复执行 |
| Extension UI 异常 | 不影响 Gmail 原生阅读/发送功能 |

## 13.2 AI Evaluation

建立固定 golden set，覆盖内部/外部邮件、newsletter、meeting、invoice、模糊请求、长 thread。

分类评测与草稿评测分开；不要只用主观“好不好”评价整个系统。

动作评测：Top-1 action accuracy、unsafe action rate、abstain correctness。

Draft 评测：事实一致性、语气符合度、可直接发送率、calendar hallucination rate。

## 13.3 Extension QA

Gmail 列表切换、搜索结果页、thread 打开/关闭、Compose 弹窗、多标签页。

Gmail DOM 更新后 MutationObserver 重新挂载。

Chrome 版本升级 / MV3 service worker suspension。

慢网、断网、token 过期、API rate limit、模型超时。

# 14. 产品决策与后续讨论建议

## 14.1 当前建议的 6 个关键决策

| 决策 | 建议 |
| --- | --- |
| 是否做完整客户端？ | 否。Gmail-native Extension 优先。 |
| 是否默认保存邮件正文？ | 否。默认实时读取/处理，持久化衍生 metadata。 |
| 是否一开始做 Vector DB？ | 否。P1 Ask Inbox 可先做 Gmail query + rerank。 |
| 是否使用 Multi-Agent？ | 否。先用明确 pipeline + Action schema。 |
| 是否支持 Auto-send？ | MVP 否；后续仅对明确规则和高信任用户开放。 |
| 最关键的差异化？ | Triage + Next Action + Follow-up，而不是 Draft 本身。 |

## 14.2 下一轮最值得进一步细化

把 4 个 Hero Feature 做成高保真交互稿：Inbox Badge、Thread Panel、Triage、Calendar Reply。

确定第一版 Gmail OAuth scopes，并提前验证 Google OAuth verification / restricted scopes 路径。

建立真实匿名化邮件评测集，先验证分类/动作准确率再扩大 UI。

决定 backend 技术栈：全 TypeScript 或 FastAPI；不要双栈并行增加复杂度。

建立每 100 封邮件的 LLM 成本预算，决定 fast model / strong model 的 routing。

定义 Alpha 用户：优先选择高频 Gmail、会议多、愿意反馈错误分类的 5–20 人。

# 15. 开发启动清单（可直接进入 Codex）

| 顺序 | 工作项 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立 monorepo：extension / api / shared-schema | 可运行 skeleton |
| 2 | 定义 shared types：EmailIntelligence / ActionType / RiskLevel | 版本化 schema |
| 3 | 完成 Google OAuth + Gmail thread read POC | 真实账号 E2E |
| 4 | 实现 thread normalizer + intelligence endpoint | /analyze API |
| 5 | 在 Gmail thread 右侧注入最小 AI Panel | UI ↔ API E2E |
| 6 | 实现 ARCHIVE / MARK_READ / LABEL + Undo | 第一个可执行闭环 |
| 7 | 实现 DRAFT_REPLY + Gmail Draft | 第二个闭环 |
| 8 | 实现 Triage queue + keyboard flow | Hero Feature |
| 9 | 加入 Calendar FreeBusy | 会议闭环 |
| 10 | 补齐 eval、telemetry、security、alpha packaging | 可测试 Alpha |

推荐首个里程碑 不要先做“漂亮 Dashboard”。首个真正里程碑应该是：在 Gmail 打开一封真实邮件 → AI 正确给出分类/意图/推荐动作 → 用户按 Enter → Gmail 状态被安全修改且可 Undo。这个闭环跑通后再扩展 Smart Reply 与 Calendar。

# 附录 A：MVP 功能优先级总表

| 功能 | P0 | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmail OAuth / Connector | ✓ |  |  |
| Classification / Intent / Priority | ✓ |  |  |
| Summary | ✓ |  |  |
| Next Action | ✓ |  |  |
| Archive / Label / Mark read | ✓ |  |  |
| Triage Mode | ✓ |  |  |
| Smart Reply / Draft | ✓ |  |  |
| Calendar FreeBusy + meeting reply | ✓ |  |  |
| Undo / Audit | ✓ |  |  |
| Follow-up Tracker |  | ✓ |  |
| Style Profile |  | ✓ |  |
| Automation Rules |  | ✓ |  |
| Daily Brief |  | ✓ |  |
| Task Extraction |  | ✓ |  |
| Ask Inbox |  | ✓ | ✓ |
| Unsubscribe Center |  | ✓ |  |
| Attachment Intelligence |  |  | ✓ |
| Contact Intelligence |  |  | ✓ |
| Team Rules |  |  | ✓ |

# 附录 B：核心术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Email Intelligence | 邮件的结构化理解结果：category / intent / priority / entities / needs_reply 等。 |
| Action Recommendation | AI 针对线程给出的标准下一动作建议。 |
| Action Executor | 只执行 allow-listed ActionType 的确定性工具层。 |
| Triage | 按优先级逐封展示并用快捷键快速做决策的工作模式。 |
| Risk Level | 控制 AI 动作是否可自动执行的安全等级。 |
| Preference Profile | 结构化记录用户写作和行为偏好，不等于保存完整历史邮件。 |
| Rule DSL | 将自然语言自动化转成可验证、可审计、可确定执行的规则结构。 |

— End of Document —