# Gmail AI Assistant

优化版产品 PRD + 页面信息架构 + 技术契约 + 风险驱动开发计划

产品定义 一个嵌入 Gmail 的可控 AI 决策层：识别邮件需要什么处理，推荐下一动作，并在可撤销、可审计的权限边界内帮助用户完成。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.1 Optimized |
| 状态 | Implementation Baseline |
| 日期 | 2026-08-24 |
| 适用对象 | 个人/小团队开发；公众 Gmail SaaS Alpha |
| 目标平台 | Chrome Extension + Gmail Web；管理 Console 延后 |
| 参考产品 | Freestyle.ai（思路参考，不复制品牌与界面） |

核心闭环：Understand -> Recommend -> User Accepts -> Execute/Undo -> Learn

首个 Hero Feature：Triage + Next Action；Smart Reply 与 Calendar FreeBusy 为增强闭环

P1 差异化：Waiting / Follow-up + 可模拟的规则自动化

# 0. Executive Decision Summary

v1.1 核心判断 第一版只证明一件事：用户能在 Gmail 中更快、更安全地完成‘理解 -> 判断 -> 执行’，并愿意重复使用 Triage。

## 0.1 v1.1 已确认的产品决策

| 决策 | v1.1 结论 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 首个 Hero | Triage + Next Action | 直接衡量减少的判断和点击；比泛化 AI Chat 更有辨识度 |
| Follow-up | P1；不再列入 P0 Hero | 依赖后台同步、时间调度和线程生命周期 |
| Calendar P0 | FreeBusy + meeting reply；不创建事件 | 保留协同价值，同时缩小权限和 R3 风险 |
| 发送邮件 | MVP 不支持 SEND_REPLY | 只创建 Gmail Draft，用户在 Gmail 原生界面发送 |
| Learning | 最小 feedback events 属于 P0 | 没有反馈就无法评测、校准或形成后续偏好 |
| 技术架构 | 单 API 应用 + 单模型起步 | 减少 API Gateway、双队列和多 Provider 的前置复杂度 |
| 公开发布 | OAuth/安全评估从 Week 0 开始 | gmail.modify 属于 Restricted Scope，可能成为关键路径 |

## 0.2 MVP 成功定义

| 目标 | 成功信号 | 指标口径 |
| --- | --- | --- |
| 减少判断 | 用户无需逐封阅读即可确定下一步 | 按 attention_state 分层报告 precision/coverage；不能只看总体准确率 |
| 提高吞吐 | Triage 中连续完成有效决策 | 每分钟完成的有效邮件决策数；每次 Triage 完成数 |
| 安全执行 | 可逆动作可靠，危险动作不暴露 | unsafe action rate = 0；Undo 与推荐错误分开统计 |
| 提高回复效率 | Draft 与线程事实一致，轻改即可发送 | 事实一致性、可直接发送率、标准化编辑距离 |
| 形成留存 | Triage 成为重复入口 | Alpha 用户周使用天数、周 Triage session、次周留存 |
| 成本可控 | 高频分类不拖慢 Gmail | 每 100 封处理成本、P50/P95 延迟、缓存命中率 |

# 1. 产品定位、用户与边界

## 1.1 一句话定位

推荐定位 不是 AI 写邮件插件，也不是新邮件客户端；它是 Gmail 内的可信决策与执行层。

## 1.2 目标用户

| 优先级 | 用户 | 特征 | 核心痛点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary | 知识工作者 / PM / 运营 | 每日 30-150 封邮件；会议与跨团队沟通多 | 判断成本高、重复回复、低价值邮件淹没重要事项 |
| Primary | 创业者 / 管理者 | 外部联系人多；决策密度高 | 需要快速区分重要事项并减少 Inbox 操作 |
| Secondary | 招聘 / BD / 销售支持 | 高频介绍、日程协调和 follow-up | 相似回复多，等待回复容易遗漏 |

## 1.3 核心 Jobs-to-be-Done

打开 Gmail 时，直接知道哪些邮件需要处理以及推荐动作。

收到问题或请求时，一键得到事实一致、可继续编辑的 Gmail Draft。

收到会议请求时，基于真实日历空闲时间生成候选时间回复。

处理大量低价值邮件时，在明确预览和可撤销前提下批量归档或标记已读。

系统判断不确定时，把邮件放入 Review，而不是假装确定。

## 1.4 Non-goals

不做完整邮件客户端，不复制 Gmail 的 Inbox、Compose、Search 和 Settings。

不做完整 Todo、CRM、Knowledge Base 或团队协作套件。

不默认保存完整邮件正文、附件或全量邮箱 embedding。

不使用开放式 Multi-Agent 直接调用工具。

MVP 不自动发送邮件、不自动退订、不自动创建外部事件。

MVP 不建设漂亮 Dashboard、计费后台或多 Provider 管理 UI。

# 2. 产品语义模型

v1.1 关键修正 原一级分类混合了行动状态、意图、内容类型和优先级。v1.1 将这些维度正交化，避免一封邮件只能被塞进一个含糊标签。

## 2.1 Orthogonal Email Intelligence

| 维度 | 枚举示例 | 回答的问题 | Inbox 是否默认显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| attention_state | NEEDS_REPLY / NEEDS_ACTION / FYI / REVIEW | 用户现在是否需要处理？ | 是；只显示一个 |
| intent | QUESTION / REQUEST / MEETING_REQUEST / INVOICE / INTRODUCTION | 邮件在要求或表达什么？ | 否；Thread Panel 显示 |
| content_type | CONVERSATION / NEWSLETTER / PROMOTION / NOTIFICATION / RECEIPT | 这是什么类型的内容？ | 仅 Cleanup 场景 |
| workflow_state | OPEN / WAITING / SNOOZED / RESOLVED | 该线程处于哪个生命周期？ | 仅 Waiting/Snoozed |
| priority | HIGH / NORMAL / LOW | 处理顺序如何？ | 仅 HIGH 强调 |
| suggested_action | ARCHIVE / DRAFT_REPLY / PROPOSE_TIME / NO_ACTION | 下一步是什么？ | 是；主 CTA |

## 2.2 Thread Lifecycle

NEW -> OPEN / NEEDS_REPLY / NEEDS_ACTION / FYI -> SNOOZED (optional) -> WAITING (P1, after outbound reply expects response) -> RESOLVED Low confidence at any state -> REVIEW

## 2.3 Email Intelligence Object v1.1

{ "schema_version": "1.1", "thread_id": "gmail_thread_id", "thread_version": "last_history_id_or_message_id", "attention_state": "NEEDS_REPLY", "intent": "MEETING_REQUEST", "content_type": "CONVERSATION", "workflow_state": "OPEN", "priority": "HIGH", "suggested_action": { "type": "PROPOSE_TIME", "confidence": 0.92, "reason_code": "EXPLICIT_MEETING_REQUEST" }, "review_required": false, "model_version": "classifier-v1" }

## 2.4 Action Schema

| 阶段 | 允许动作 | 明确排除 |
| --- | --- | --- |
| P0 | NO_ACTION, ARCHIVE, MARK_READ, LABEL, STAR, SNOOZE, DRAFT_REPLY, PROPOSE_TIME | SEND_REPLY, UNSUBSCRIBE, CREATE_EVENT, CANCEL_EVENT |
| P1 | FOLLOW_UP, CREATE_TASK, RULE_SUGGESTION, CREATE_EVENT（增量授权） | 默认 Auto-send |
| P2 | UNSUBSCRIBE, team policy actions | 未经明确规则的外部发送 |

## 2.5 Action Risk Model

| 等级 | 示例 | 默认权限 | 执行约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | 分类、摘要、实体抽取 | 自动 | 只读；可重新分析 |
| R1 | Label、Archive、Mark Read、Star | 用户点击；Beta 可配置自动 | 必须保存 pre-image、写 audit、支持 Undo |
| R2 | Draft、Propose Time、Create Task | 生成后由用户检查 | 不直接改变外部对象 |
| R3 | Send、Unsubscribe、Create/Cancel Event | MVP 不支持；后续强确认 | 显示对象、影响、确认 token；独立权限 |

# 3. MVP 功能需求

## 3.1 Onboarding & Account

| ID | 需求 | 阶段 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| OA-01 | 连接 Google 账号并展示实际 scopes | M0 | 连接、刷新、断开、revoke 均可验证 |
| OA-02 | 首次只分析当前 thread；Beta 再启用 7-14 天 bootstrap | Alpha | 用户在分析前看到数据使用说明 |
| OA-03 | 默认 Safe 模式；R1 必须由用户点击 | Alpha | 无任何后台自动写操作 |
| OA-04 | 展示 Raw body 不持久化、日志不采集正文 | Alpha | Privacy 状态可见且与实际配置一致 |

## 3.2 Thread Intelligence

| ID | 需求 | 阶段 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| TI-01 | 输出 v1.1 正交 intelligence schema | Alpha | JSON schema 校验通过；枚举外输出被拒绝 |
| TI-02 | 输出 2-4 行摘要和一个主推荐动作 | Alpha | 摘要无新增事实；动作含 reason_code |
| TI-03 | 低置信、冲突或不支持意图进入 Review | Alpha | Review 不提供一键写动作 |
| TI-04 | 同一 thread_version 复用结果 | Alpha | 新消息到达后失效；旧结果不覆盖新状态 |
| TI-05 | Inbox 行只展示一个 attention/action badge | Beta | 不遮挡 Gmail 原文；滚动和重挂载稳定 |

## 3.3 Action Executor & Undo

| ID | 需求 | 阶段 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| AX-01 | 执行 Archive / Mark Read / Label / Star | Alpha | server allow-list + ownership + scope + thread_version 校验 |
| AX-02 | 所有写操作使用 idempotency_key | Alpha | 重试不产生重复写入 |
| AX-03 | 保存可逆动作 pre-image 并支持 Undo | Alpha | Undo 恢复原 labels/read 状态；冲突时提示 Review |
| AX-04 | 记录 recommendation、execution、result 和用户反馈 | Alpha | 不保存正文；可按 action_type 查询 |
| AX-05 | 最近动作历史 | Beta | 用户可以查看最近执行、失败和撤销结果 |

## 3.4 Smart Reply

输入只包含当前 thread 的必要上下文、已验证实体、用户显式指令，以及需要时的 Calendar slots。

输出一个主草稿，支持 Shorter、More formal、Friendly、Decline、Ask follow-up 和 Custom instruction。

只创建 Gmail Draft；不提供 SEND_REPLY endpoint 或工具。

涉及时间、金额、附件、收件人等事实时，模型必须引用 connector 提供的已验证字段。

反馈仅保存生成/插入/用户大幅修改等指标；不默认保存最终正文。

## 3.5 Triage Mode

| 能力 | v1.1 行为 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 队列 | Needs Decision -> Needs Reply -> Meeting -> Needs Action -> Review -> Cleanup | 排序可解释；FYI 不占用主要决策队列 |
| 单步交互 | Accept / Edit / Skip / Wrong / Undo | 每次操作后焦点稳定地进入下一条 |
| 快捷键 | Enter / E / A / R / S / J/K / Z / Esc | 输入框聚焦时不触发；不与 Gmail 原生交互冲突 |
| 结束反馈 | 展示处理数量、跳过数量和节省的操作 | 不使用虚假节省时间；只显示可计算数据 |

## 3.6 Batch Cleanup

仅对用户明确选中的邮件，或用户进入 Cleanup 后确认的候选集合执行。

按 content_type 提供 Newsletter、Promotion、Notification、Low-value conversation 候选。

执行前显示数量、动作、筛选条件和代表性样本；单批默认上限 200 封。

P0 仅 Archive / Mark Read / Label；Unsubscribe 延后到 P2。

## 3.7 Calendar FreeBusy

| 能力 | P0 行为 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 解析请求 | 提取日期范围、时段、时长、时区和参与者 | 低置信或时区缺失时要求用户确认 |
| 查询日历 | 使用专用 FreeBusy scope 获取候选时段 | 只查询必要时间窗；不下载完整 Calendar |
| 生成回复 | 将真实候选时间写入 Gmail Draft | LLM 不得自行编造 availability |
| 创建事件 | P0 不做 | P1 增量授权并使用 R3 强确认 |

## 3.8 Review & Feedback

Review Queue 收纳低置信、多个动作冲突、附件依赖、收件人不确定和不支持的意图。

Why this action 展示一条简短理由，不默认展示看似精确的置信度百分比。

用户可纠正 attention_state、intent 或 action；P0 保存纠正事件，P1 才归纳偏好。

# 4. P1/P2 功能模块

| 模块 | 价值 | 阶段 | 进入条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Waiting / Follow-up | 识别等待对方回复的线程并生成 follow-up draft | P1 | 后台同步、thread lifecycle 和提醒服务稳定 |
| Rule Suggestion + Simulator | 把重复行为变成规则，并先展示历史命中影响 | P1 | 反馈事件量足够；R1 Undo 稳定 |
| Personal Style Profile | 提高 Draft 轻改率 | P1 | 有明确 opt-in 和结构化特征提取 |
| Daily Brief | 形成低成本留存入口 | P1 | Smart Inbox freshness 可度量 |
| Task Extraction | 突出请求和截止时间，不建设完整 Todo | P1 | Deadline 评测可靠 |
| Create Calendar Event | 完成会议闭环 | P1 | 增量 scope、R3 确认和 attendee 校验完成 |
| Ask Inbox | 自然语言检索和聚合 | P1/P2 | 先用 Gmail query + rerank，不默认做向量库 |
| Unsubscribe Center | 批量清理 newsletter | P2 | RFC/网页流程、审计和误退订恢复方案明确 |
| Attachment Intelligence | 理解 PDF/PPT/Invoice | P2 | 附件数据流与保留策略完成独立审查 |
| Team Rules | 企业统一分类和策略 | P2/B2B | 单用户产品留存与规则质量已验证 |

# 5. 页面信息架构与 UI

IA 原则 Gmail 继续承担邮件客户端；Extension 只承担智能理解、推荐和安全执行。Web Console 不复制 Inbox。

## 5.1 Surface Map

| Surface | 核心内容 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| Gmail Thread Panel | Summary、attention、intent、主动作、Draft、Why/Correction | Alpha |
| Extension Popup | 连接状态、手动 Analyze、隐私状态、设置入口 | Alpha |
| Gmail Inbox | 单一 badge、Start Triage、Smart Filter | Beta |
| Triage Overlay | 高密度决策流、快捷键、Undo | Beta |
| Selection Toolbar | 用户选择后的 AI Batch Preview | Beta |
| Web Console | Privacy、Rules、Calendar、Data deletion；Billing 延后 | P1 |

## 5.2 Inbox 信息密度

| 显示 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Attention / Action badge | 是 | 每行最多一个：Reply、Action、Meeting、Review、FYI |
| High priority | 条件显示 | 只在 HIGH 时强调；颜色不作为唯一语义 |
| Intent / content type | 否 | Thread Panel 或 Cleanup 中显示 |
| Confidence 数字 | 否 | 低置信直接进入 Review；Why 展示依据 |

## 5.3 Thread Panel

| 区域 | 内容 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| Summary | 2-4 行摘要 + 已验证关键实体 | 可刷新；新消息到达时标记结果过期 |
| Status | Needs Reply / Meeting / High | 点击查看解释和纠正 |
| Recommended | 一个主动作 + reason | 唯一 primary CTA |
| Secondary | 最多三个次级动作 | 中性按钮；不抢主动作层级 |
| Draft | 草稿预览和轻量 rewrite 控件 | 创建 Gmail Draft 后回到原生 Compose |
| Review | Why / Wrong / Choose another action | 低置信时替换一键执行 |

## 5.4 Triage Overlay

12 / 37 Esc Close John Smith - Project Proposal HIGH - NEEDS REPLY Summary John asks for confirmation of the final scope. Recommended [ Draft Reply ] Why? Enter Accept E Edit A Archive W Wrong S Snooze J Next K Previous Z Undo

## 5.5 UI Failure States

| 状态 | 处理 |
| --- | --- |
| Loading | Skeleton；不阻塞 Gmail 原文和原生发送 |
| Low Confidence | 显示 Review；无写动作主 CTA |
| Stale Result | 新 message 到达后标记 stale，并重新分析 |
| Model Error | Retry 只重新分析，不重复已完成 Action |
| Gmail API Error | 显示可读错误；保留 idempotency key；禁止盲目重试 |
| Permission Missing | 说明缺失 scope；按功能增量授权 |
| DOM Anchor Missing | 停止注入，降级到 Popup/Side Panel；不影响 Gmail |
| Offline | 只显示已有衍生状态；不执行写操作 |

# 6. 核心用户流程

## 6.1 Alpha 首次闭环

Connect Google -> Open a real Gmail thread -> User clicks Analyze -> Normalize ephemeral thread context -> Generate intelligence + recommendation -> User accepts ARCHIVE / MARK_READ / LABEL -> Server validates ownership + version + risk -> Gmail state changes -> Audit + feedback recorded -> Undo restores pre-image

## 6.2 Beta Triage

Open Inbox -> Show one badge per eligible row -> Start Triage -> Fetch ordered decision queue -> Accept / Edit / Skip / Wrong -> Execute or open Gmail Draft -> Record feedback -> Load next thread -> Show factual completion summary

## 6.3 Meeting Request

Detect MEETING_REQUEST -> Extract time window / duration / timezone -> Confirm ambiguity if needed -> Calendar FreeBusy query -> Rank three deterministic slots -> Generate Gmail Draft using only returned slots -> User edits and sends in Gmail -> P0 stops here

## 6.4 Batch Cleanup

User selects emails or opens Cleanup -> AI groups candidates by content_type -> Preview count + rule + representative samples -> User removes exceptions -> Confirm Archive / Mark Read / Label -> Execute idempotently -> Show Undo and history

## 6.5 P1 Repeated Behavior -> Rule

Repeated accepted R1 behavior -> Suggest a rule -> Compile natural language to Rule DSL -> Validate allow-list and risk -> Simulate against recent metadata -> Show impact and exceptions -> User enables -> Execute deterministically on future events

# 7. 技术架构

## 7.1 Staged Architecture

ALPHA Chrome Extension (React + TypeScript) ¦ HTTPS / OAuth session Single API Application ¦- Auth + encrypted token module ¦- Gmail connector ¦- Intelligence pipeline ¦- Draft service ¦- Action executor `- Audit + feedback ¦ PostgreSQL (minimal metadata, derived state, audit) One LLM provider behind a thin interface BETA ADDITIONS Gmail watch -> Pub/Sub -> sync worker -> history.list reconciliation Triage queue + cached thread_version results

## 7.2 技术选择

| 层 | v1.1 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Extension | React + TypeScript + Vite + MV3 | Shadow DOM/CSS namespace；最少 Gmail DOM anchors |
| API | 单一 TypeScript 或 FastAPI 应用 | 按团队熟悉度二选一；不双栈 |
| DB | PostgreSQL / Supabase Postgres | 结构化 metadata、feedback、audit |
| Background | Beta 才加入 Gmail watch + Pub/Sub | Alpha 先按需分析，减少同步和运维风险 |
| LLM | 一个 Provider + 分类/草稿两个 prompt | 用数据证明需要后再增加路由 |
| Secrets | Secret Manager + envelope encryption | refresh token 不进入前端或普通日志 |
| Observability | Sentry + allow-listed events | Gmail 页面禁用 session replay/DOM capture |

## 7.3 Intelligence Pipeline

Raw Gmail thread (ephemeral) -> normalize / strip signatures / deduplicate quotes -> context budget and PII policy -> structured classifier -> schema validation -> confidence + conflict gate -> recommendation -> optional draft or Calendar tool -> server-side payload validation -> deterministic executor

## 7.4 Gmail Sync Contract (Beta)

保存 connected account 的 last_history_id、watch_expiry 和最后成功 reconciliation 时间。

每日续期 watch；收到通知后使用 history.list 拉取变化，而不是把 Pub/Sub payload 当邮件内容。

通知可能延迟或丢失；定时 reconciliation 必须能从 last_history_id 恢复。

按 gmail_thread_id + thread_version 去重；新消息使旧 intelligence 和 draft recommendation 失效。

断开账号后 stop watch、revoke token，并按删除策略清理关联数据。

# 8. 数据模型与 API

## 8.1 核心实体

User 1-N ConnectedAccount ConnectedAccount 1-N MailThread MailThread 1-N IntelligenceResult (versioned) MailThread 1-N RecommendationSet 1-N Recommendation Recommendation 1-0..1 ActionExecution ActionExecution 1-0..1 UndoExecution User 1-N FeedbackEvent User 1-N AuditLog P1: User 1-N FollowUpItem / AutomationRule

## 8.2 MVP 表定义

| 表 | 关键字段 | 隐私/一致性说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, timezone, created_at | 账号可删除；email 加密/最小访问 |
| connected_accounts | user_id, google_sub, scopes, token_ref, watch_expiry, last_history_id | token 单独加密；watch 字段 Beta 使用 |
| mail_threads | account_id, gmail_thread_id, thread_version, workflow_state, last_message_at | 不保存正文；account_id + gmail_thread_id 唯一 |
| intelligence_results | thread_id, schema_version, attention_state, intent, content_type, priority, confidence, model_version | 按 thread_version 版本化；避免默认保存自由文本摘要 |
| recommendation_sets | thread_id, thread_version, primary_id, status | 支持一个主动作和最多三个次级动作 |
| recommendations | set_id, rank, action_type, payload_json, reason_code, risk | payload 使用 allow-list schema |
| action_executions | recommendation_id, idempotency_key, pre_image_json, result_json, executed_at | pre-image 只含恢复所需 labels/read 状态；短 TTL |
| feedback_events | user_id, thread_id, event_type, corrected_value, created_at | P0 只记录事件；P1 才归纳偏好 |
| audit_logs | user_id, event_type, entity_id, safe_metadata_json, created_at | 日志字段 allow-list；不得包含正文、完整摘要或附件 |

## 8.3 MVP Endpoint

| Method | Endpoint | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /v1/auth/google/connect | 启动 OAuth |
| GET | /v1/account/status | 连接、scope、revoke、Beta watch 状态 |
| POST | /v1/threads/{id}/analyze | 按 thread_version 分析 |
| GET | /v1/threads/{id}/intelligence | 读取当前有效结果 |
| POST | /v1/threads/{id}/draft | 创建/重写 Gmail Draft |
| POST | /v1/threads/{id}/actions/execute | 执行 P0 allow-list 动作 |
| POST | /v1/actions/{id}/undo | 基于 pre-image 撤销 |
| POST | /v1/calendar/freebusy | 返回确定性候选时间 |
| GET | /v1/triage/queue | Beta 决策队列 |
| POST | /v1/feedback | Wrong/Skip/Accept/Edit 事件 |
| GET | /v1/actions/recent | Beta 最近动作历史 |
| DELETE | /v1/account/data | 删除产品数据并断开连接 |

## 8.4 Execute Contract

POST /v1/threads/{thread_id}/actions/execute { "action_type": "ARCHIVE", "payload": {}, "source_recommendation_id": "rec_123", "thread_version": "h_987", "idempotency_key": "uuid", "user_confirmed": true } Response { "execution_id": "exe_456", "status": "SUCCEEDED", "undo_available": true, "undo_until": "2026-08-24T22:00:10Z" }

# 9. 权限、安全、隐私与合规

关键发布约束 gmail.modify 属于 Google Restricted Scope。公开发布、把受限数据传输到后端或存储到服务器的路径，必须从 Week 0 进入 verification 与安全评估准备。

## 9.1 Scope Strategy

| 阶段 | Scope | 用途 | 控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha/Beta | gmail.modify | 读取 thread、labels、archive、mark read、draft | 应用层无 SEND_REPLY 工具；server allow-list |
| Calendar P0 | calendar.freebusy 或 calendar.events.freebusy | 只读可用时间 | 限制时间窗；不下载完整事件详情 |
| P1 | calendar.events 或更窄 owned-event scope | 用户确认后创建事件 | 增量授权；R3 confirmation token |
| Identity | openid email profile | 登录与账号展示 | 不用于广告或跨服务画像 |

## 9.2 Data Inventory

| 数据 | 默认策略 | TTL/删除 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| Raw body / attachment | 请求期内存处理，不持久化 | 任务完成即丢弃 | 不得进入日志、analytics、crash report |
| Summary / free-text reason | 默认不持久化；UI 即时返回 | 短期缓存时明确 TTL | 可能重构正文语义，按高敏感处理 |
| Thread/message ids | 最小化持久化 | 账号删除时清除 | 与 connected account 绑定；禁止跨用户查询 |
| Derived enums | 持久化 | 账号存续期或用户删除 | category/intent/action/confidence |
| Entities | 默认不持久化自由文本 people/company/date | 请求期 | 需要 P1 功能时逐字段 opt-in |
| Action pre-image | 仅 labels/read/star 等可逆字段 | 短 TTL | 用于 Undo；过期后删除 |
| Audit metadata | 字段 allow-list | 明确保留期限 | 不得保存正文、收件人正文片段或 prompt |
| LLM provider logs | 优先 zero-retention 配置 | 按合同/配置 | 供应商必须进入 processor 清单 |

## 9.3 Tool Safety

邮件正文、签名、附件和 quoted history 全部视为不可信输入。

模型只能输出 versioned JSON schema 和 reason_code，不能构造任意 API 名称。

Executor 二次校验 user/account ownership、thread_version、scope、risk、payload 和 idempotency。

收件人、Calendar slots、Gmail ids 和当前 labels 必须来自 connector，不接受模型自由文本覆盖。

R3 在 MVP allow-list 中不存在；P1 必须使用独立 confirmation token。

## 9.4 Telemetry Safety

Gmail 页面禁用 Session Replay、DOM capture 和自动表单采集。

Sentry beforeSend/processor 只允许错误码、版本、route、action_type、latency 等字段。

日志和产品事件使用枚举，不记录 subject、body、draft、sender email 或自由文本 reason。

建立可导出、可删除的数据清单，并定期验证实际表与隐私页面一致。

# 10. 指标与评测

## 10.1 North Star & Guardrails

| 层 | 指标 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| North Star | 每分钟完成的有效邮件决策数 | 必须是实际 Accept/Edit/Archive/Draft，不把纯展示计为完成 |
| Utility | 每周减少的手动 Gmail 动作；Triage completion | 只计算可观测动作，不宣称无法证明的节省时间 |
| Quality | attention precision/coverage、Intent macro F1、Action top-1 | 按类别与风险分层，不用总体 accuracy 掩盖小类 |
| Trust | wrong-action report、Undo、Review、R3 cancel | 区分误点击、结果过期和推荐错误 |
| Safety | unsafe action rate、cross-account error、duplicate execution | 任何命中必须立即阻断发布 |
| Draft | 事实一致性、可直接发送率、标准化编辑距离 | 排除签名、quoted history 和格式差异 |
| Economics | 每 100 封成本、P50/P95 latency、cache hit | 决定是否需要第二模型或后台批处理 |

## 10.2 Evaluation Set

M0 建立 100-200 封脱敏样本；Alpha 扩展到 300-500 封。

覆盖内部/外部、短/长 thread、question、request、meeting、newsletter、invoice、FYI、模糊和冲突意图。

划分 prompt development 与 locked regression set，防止在评测集上调 prompt。

每次模型/prompt/schema 变更记录版本、成本、延迟、质量和安全回归。

自动评测用于 schema/事实约束；草稿可发送性保留双人盲评或 Alpha 用户真实反馈。

## 10.3 Threshold Policy

原则 不提前把一个统一 confidence 阈值写死。按 attention_state 和 action risk 分别校准；达不到自动执行 precision 的动作保持用户点击或进入 Review。

# 11. 风险驱动开发计划

计划逻辑 先验证最可能让项目失败的 OAuth、Gmail DOM 和模型质量，再扩大 UI 和后台同步。阶段通过验收 Gate 才进入下一阶段。

## 11.1 8 周 Alpha 计划

| 阶段 | 时间 | 目标 | 主要输出 | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 Risk Burn-down | Week 0-1 | 验证不可逆风险 | OAuth/scopes POC、thread read、最小 Panel、Archive+Undo、100-200 eval set | 真实账号 E2E；公开 verification 路径明确；无正文日志 |
| A1 Intelligence | Week 2 | 稳定结构化理解 | v1.1 schema、normalizer、classifier、Review gate、version cache | schema 通过；锁定集无安全回归 |
| A2 Safe Actions | Week 3 | 完成第一个执行闭环 | Archive/Read/Label/Star、idempotency、pre-image、Undo、audit | 重复请求不重复执行；Undo 恢复 |
| A3 Smart Reply | Week 4 | 完成草稿闭环 | Draft、rewrite、verified facts、Gmail Compose handoff | recipient/thread 正确；无 Send endpoint |
| B1 Inbox + Triage | Week 5-6 | 形成 Hero Feature | badge、queue、keyboard、Wrong/Review、selected batch | Gmail DOM smoke tests；输入焦点不误触快捷键 |
| B2 Calendar | Week 7 | 完成 FreeBusy 协同 | constraint parser、专用 scope、slots、meeting draft | 无 calendar hallucination；不创建事件 |
| Alpha Hardening | Week 8 | 5-20 用户可测试 | watch 决策、security、cost/latency、packaging、support runbook | 发布清单通过；阻断问题为 0 |

## 11.2 Milestone Deliverables

| Milestone | 用户可见结果 | 不包含 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 打开真实 thread -> Analyze -> Archive -> Undo | Inbox 扫描、Calendar、自动化 |
| Alpha Core | Thread Panel + Actions + Draft + Feedback | 后台 watch、批量智能队列 |
| Beta Core | Inbox badge + Triage + selected batch + FreeBusy reply | Follow-up、Rules、Auto-send、Event create |
| P1 | Waiting/Follow-up + Rule Simulator + Style Profile | 全量向量化和企业团队功能 |

## 11.3 Critical Path

确定公众产品的 Google OAuth scope、verification、processor 和安全评估路径。

完成真实 Gmail 账号的 thread read + write + Undo POC。

锁定 Email Intelligence v1.1 schema 与 Action allow-list。

建立最小 golden set 和回归命令，再开发完整 UI。

完成 Thread Panel E2E，再增加 Inbox row injection。

完成 Triage 和 selected batch，再引入 Calendar FreeBusy。

只有 Alpha 数据证明需要时，才增加后台 watch、多模型或复杂队列。

# 12. 工程任务拆解

| Epic | Task | Done Definition | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 Compliance | Scope matrix + data-flow diagram | 列出 Google/LLM/log/analytics 的每条数据路径 | 隐私文案与实现一致 |
| E0 Compliance | OAuth verification package | consent screen、privacy、demo、delete/revoke 路径齐全 | 可提交/已提交 |
| E1 Foundation | MV3 extension + isolated root | 在 Gmail 注入最小 UI；不影响原生功能 | DOM anchor smoke pass |
| E1 Foundation | Single API skeleton | auth、health、structured logs、request id | 本地/测试环境可运行 |
| E2 Gmail | OAuth + encrypted token | 连接/刷新/断开；token 不暴露前端/日志 | 真实账号 E2E |
| E2 Gmail | Thread fetch + normalizer | 按 id/version 拉取；去签名/quoted history | fixture regression pass |
| E3 Intelligence | Versioned JSON schema | 正交维度、review_required、reason_code | strict validation |
| E3 Intelligence | Classifier + confidence gate | 按 action/risk 校准；低置信 Review | locked eval pass |
| E4 Actions | Executor allow-list | ownership/version/scope/risk/idempotency 校验 | negative tests pass |
| E4 Actions | Pre-image + Undo | 恢复 labels/read/star；冲突不覆盖新状态 | real Gmail E2E |
| E5 Draft | Draft + rewrite | 事实字段可追溯；写入正确 thread/recipient | 无 Send tool |
| E6 UI | Thread Panel | summary/status/action/review/draft/feedback | loading/error/stale pass |
| E6 UI | Inbox badge + Triage | 单 badge、queue、keyboard、selected batch | Gmail navigation smoke pass |
| E7 Calendar | FreeBusy + slot ranking | 专用 scope、时区、工作时间、buffer | tool-only availability |
| E8 Quality | Telemetry allow-list | 无 subject/body/sender/draft/session replay | log inspection pass |
| E8 Quality | Alpha runbook | install、reload、reconnect、incident、delete、support | 5-20 用户 onboarding |

# 13. 验收与发布 Gate

## 13.1 Product Acceptance

| 场景 | 必须通过 |
| --- | --- |
| 普通问题邮件 | attention=NEEDS_REPLY、intent=QUESTION；生成相关 Draft |
| 会议请求 | 解析真实约束，查询 Calendar，Draft 只使用工具返回 slots |
| Newsletter | content_type 正确；进入 Cleanup 而不是主要决策队列 |
| FYI | 不强制回复；推荐 NO_ACTION/ARCHIVE |
| 低置信/冲突 | 进入 Review；无一键写动作 |
| Stale thread | 新 message 到达后拒绝执行旧 recommendation |
| Archive | Gmail 状态变化；pre-image 保存；Undo 恢复 |
| API retry | 同一 idempotency_key 不重复执行 |
| Draft | 正确 thread、recipient；无自动 Send |
| Extension failure | 不影响 Gmail 原生阅读、回复和发送 |
| Account delete | revoke、stop watch（如启用）和产品数据删除可验证 |

## 13.2 Release Blockers

任何跨账号访问、错误 recipient、重复执行或不在 allow-list 的工具调用。

任何自动发送邮件、自动创建事件或绕过确认的 R3 动作。

日志、Sentry、analytics 或 LLM provider 留存完整正文/草稿。

Gmail DOM 故障导致原生 Compose、Send、navigation 或 selection 失效。

Calendar reply 中出现未由 FreeBusy 返回的候选时间。

OAuth/隐私/数据删除路径与实际实现不一致。

## 13.3 Test Matrix

| 层 | 测试 |
| --- | --- |
| Schema | invalid enum、missing field、oversized payload、model free-text、version mismatch |
| Actions | ownership、idempotency、pre-image、Undo conflict、token expiry、rate limit |
| AI | golden set、macro metrics、abstain、unsafe recommendation、factual consistency |
| Extension | Inbox/Search/Thread/Compose、多标签页、SPA navigation、MV3 suspension |
| Calendar | 时区、跨日、DST、工作时间、buffer、无空闲时间、ambiguous request |
| Privacy | log inspection、Sentry payload、analytics payload、delete/revoke、provider settings |

# 14. 对抗式审查与风险台账

| 风险 | 最可能的失败方式 | 预防/缓解 | Owner 时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| OAuth/合规 | Restricted Scope verification 或安全评估拖住发布 | Week 0 完成 scope/data-flow/processor 清单；Alpha 期间并行准备 | Product + Security / M0 |
| 信任 | 高置信错误导致误归档或错误回复 | 正交 schema、Review、按 action/risk 校准、Undo、Wrong feedback | AI + Product / 每版 |
| Gmail DOM | Gmail 更新导致 UI 重复、错位或阻断原生功能 | 最少 anchors、隔离 root、幂等 mount、Popup fallback、smoke suite | Extension / Beta |
| 成本/延迟 | 每封多模型调用使 Inbox 卡顿且成本失控 | 按需 Alpha、thread_version cache、批量、单模型起步、预算门槛 | Backend / 每周 |
| 隐私 | derived fields、日志或 replay 破坏不存正文承诺 | 字段 inventory、TTL、allow-list、禁 replay、真实删除测试 | Security / 发布前 |
| 同步 | watch 过期或通知丢失造成 Smart Inbox 过时 | 每日续期、history cursor、reconciliation、freshness 指标 | Backend / Beta |

## 14.1 交付前自我攻击清单

是否有任何功能只是因为竞品有，而没有对应用户问题和验证指标？

是否能删除一个服务、队列、模型、数据字段或 UI surface 而不损失首个闭环？

总体准确率是否掩盖了 Meeting、Invoice、Introduction 等小类的严重错误？

隐私页面声称不保存的内容，是否仍通过 audit、error 或 analytics 泄漏？

Undo 是否真的恢复原状态，还是盲目覆盖了用户或另一个客户端的新修改？

# 15. 优先级总表

| 功能 | M0 | Alpha | Beta | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OAuth / Gmail Connector | X | X | X |  |  |
| Orthogonal Intelligence | POC | X | X |  |  |
| Thread Panel | POC | X | X |  |  |
| Archive / Label / Mark Read / Star | POC | X | X |  |  |
| Idempotency / Audit / Undo | POC | X | X |  |  |
| Smart Reply / Gmail Draft |  | X | X | Style |  |
| Review / Wrong Feedback |  | X | X | Learning |  |
| Inbox Badge / Triage |  |  | X |  |  |
| Selected Batch Cleanup |  |  | X |  |  |
| Calendar FreeBusy + Reply |  |  | X |  |  |
| Background watch/history |  |  | Decide/Add | X |  |
| Waiting / Follow-up |  |  |  | X |  |
| Rule Suggestion + Simulator |  |  |  | X |  |
| Calendar Event Create |  |  |  | X |  |
| Daily Brief / Task signal |  |  |  | X |  |
| Ask Inbox |  |  |  | Explore | X |
| Unsubscribe / Attachment / Team |  |  |  |  | X |
| Auto-send |  |  |  |  | Not planned |

# 16. 变更记录与术语

## 16.1 v1.0 -> v1.1 变更

| 主题 | v1.1 更新 |
| --- | --- |
| 定位 | 从泛化 Operating Layer 收敛为可信 Gmail 决策与执行层 |
| Hero | 明确 Triage + Next Action；Follow-up 统一为 P1 |
| Taxonomy | 拆分 attention_state / intent / content_type / workflow_state / priority |
| Actions | MVP 删除 SEND_REPLY / CREATE_EVENT / UNSUBSCRIBE |
| Calendar | P0 仅 FreeBusy + Gmail Draft；P1 才增量授权创建事件 |
| Learning | Accept/Skip/Wrong/Undo feedback 调整为 P0 |
| Architecture | Alpha 按需分析 + 单 API + 单 Provider；Beta 才加入 watch/PubSub |
| Data | 新增 thread_version、recommendation set、pre-image、字段级 TTL 和 telemetry allow-list |
| Metrics | North Star 改为有效决策吞吐；质量按维度、类别与风险分层 |
| Plan | 从功能顺排改为风险驱动 Gate；OAuth/DOM/eval 在 M0 先验证 |

## 16.2 核心术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Attention State | 用户是否需要回复、行动、仅知晓或人工 Review。 |
| Intent | 邮件表达的语义目的，如 Question、Meeting Request、Invoice。 |
| Content Type | Conversation、Newsletter、Promotion、Notification 等内容类别。 |
| Workflow State | 线程的 Open、Waiting、Snoozed、Resolved 生命周期。 |
| Recommendation Set | 同一 thread_version 的一个主动作和最多三个次级动作。 |
| Pre-image | 执行可逆 Gmail 动作前，为 Undo 保存的最小状态快照。 |
| Review Queue | 低置信、冲突或不支持情形的人工决策队列。 |
| Rule Simulator | 启用规则前，对历史元数据做只读命中模拟。 |

## 16.3 External Implementation References

Google Gmail API scopes: https://developers.google.com/workspace/gmail/api/auth/scopes

Gmail push notifications: https://developers.google.com/workspace/gmail/api/guides/push

Google Calendar scopes: https://developers.google.com/workspace/calendar/api/auth

Freestyle permission/data explanation: https://freestyle.ai/privacy

- End of Document -