# Gmail AI Assistant

产品开发计划 - Phase-Based Implementation Plan

Development Objective 以 Triage + Next Action 为核心，按依赖逐阶段交付邮件理解、推荐、安全执行、草稿协作、批量处理和 Calendar FreeBusy。

| Item | Definition |
| --- | --- |
| Version | v1.0 Phase-Based |
| Source Baseline | Gmail AI Assistant PRD v1.1 Optimized |
| Planning Axis | Phase dependency + Exit Gate |
| Delivery State | Implementation Ready |
| Hero Feature | Triage + Next Action |

Core loop: Understand -> Recommend -> User Accepts -> Execute/Undo -> Learn

Safety boundary: No Auto-send, Unsubscribe, or Calendar Event creation in MVP

Architecture boundary: One API application, one LLM provider, on-demand analysis first

# 0. Executive Development Decision

Plan Logic 每个 Phase 只在前置契约和 Exit Gate 通过后进入下一 Phase。进度以可运行的产品闭环和验收证据判断，不以功能数量判断。

## 0.1 Optimization Decisions

| Issue | Optimized Decision | Product Impact |
| --- | --- | --- |
| Schedule ambiguity | 仅使用 Phase 顺序，不绑定日期或工期 | 依赖和 Gate 成为唯一推进依据 |
| UI before contracts | 先锁定 Thread、Intelligence 和 Action 契约 | 避免 UI 反复适配不稳定输出 |
| Reply dependency | 先完成 Thread Panel 与 Feedback，再产品化 Smart Reply | 草稿拥有稳定上下文和纠错入口 |
| Triage dependency | Phase 6 使用按需分析；后台同步另行决策 | 不让 Pub/Sub 成为 Hero Feature 前置风险 |
| Calendar risk | 仅 FreeBusy + Draft；不创建事件 | 缩小授权、事实和不可逆风险 |
| Quality gate | Schema、安全和真实账号 E2E 先于功能扩张 | 尽早暴露不可发布问题 |

## 0.2 End-state Product Capability

用户连接 Google 账号，在真实 Gmail Thread 中手动 Analyze。

系统输出结构化理解、摘要、Review 判断和一个主推荐动作。

用户安全执行可逆 Gmail 动作，并可在冲突安全前提下 Undo。

用户生成和改写 Gmail Draft，但发送仍在 Gmail 原生 Compose 完成。

用户在 Inbox 中通过 Badge、Triage 和 Selected Batch 连续处理邮件。

会议请求可基于真实 Calendar FreeBusy 生成候选时间回复。

# 1. Development Scope

## 1.1 In-scope Product Surfaces

| Surface | Product Capability | Boundary |
| --- | --- | --- |
| Extension Popup | 连接状态、Analyze、隐私状态、设置入口 | 不复制 Inbox |
| Gmail Thread Panel | Summary、Status、Recommendation、Review、Draft、Feedback | 一个主 CTA |
| Gmail Inbox | 单 Badge、Start Triage、Smart Filter | 最少 DOM 注入 |
| Triage Overlay | 连续决策、快捷键、Undo、完成反馈 | 焦点保护 |
| Selection Toolbar | Selected Batch Preview 与确认 | 不做隐式全量批处理 |
| Calendar Collaboration | FreeBusy Slot + Meeting Draft | 不创建 Event |

## 1.2 Explicit Non-goals

不做完整邮件客户端、CRM、Todo、Knowledge Base 或企业协作套件。

不自动发送邮件、不自动退订、不自动创建或取消 Calendar Event。

不默认保存完整正文、附件、自由文本摘要或全量邮箱 Embedding。

不建设多 Provider 路由、开放式 Agent 工具链或微服务体系。

不以漂亮 Dashboard、Billing 或规则后台作为 Alpha 前置能力。

不在缺少使用证据时默认启用 Gmail watch、Pub/Sub 或后台全量同步。

## 1.3 Development Principles

先完成真实账号垂直闭环，再扩大 Surface。

模型只负责结构化理解和内容生成；执行器保持确定性。

低置信和冲突必须 Abstain，而不是伪装成确定结果。

所有写动作先验证 Ownership、Scope、Version、Risk 与 Idempotency。

产品文案、隐私承诺、日志配置和数据删除实现必须一致。

# 2. Product & Technical Baseline

## 2.1 Staged Architecture

Chrome Extension (React + TypeScript + MV3) ¦ HTTPS / OAuth session Single API Application ¦- Auth + encrypted token module ¦- Gmail connector ¦- Intelligence pipeline ¦- Draft service ¦- Action executor +- Audit + feedback ¦ PostgreSQL: minimal metadata, derived state, audit One LLM provider behind a thin interface Optional after Alpha evidence: Gmail watch -> Pub/Sub -> history reconciliation

## 2.2 Dependency Flow

OAuth + Data Boundary -> Gmail Connector + thread_version -> Normalizer + Intelligence Schema -> Classifier + Review Gate -> Safe Executor + Undo -> Thread Panel + Feedback -> Smart Reply -> Inbox Triage + Selected Batch -> Calendar FreeBusy -> Alpha Hardening + Release Decision

## 2.3 Non-negotiable Product Contracts

| Contract | Requirement | Failure Behavior |
| --- | --- | --- |
| Thread Version | Recommendation 与执行绑定当前版本 | 新消息使旧结果 stale |
| Structured Output | 模型只能输出版本化 Schema | 拒绝自由文本或未知枚举 |
| Action Allow-list | MVP 仅 R1/R2 安全动作 | 未知和 R3 Action 拒绝 |
| Pre-image | 写操作前保存最小恢复状态 | 缺失则不承诺 Undo |
| Verified Facts | Recipient、时间、金额等来自 Connector | 冲突进入 Review |
| Telemetry Allow-list | 仅记录安全枚举和性能字段 | 自由文本 Payload 丢弃 |

# 3. Phase Map

Progress Rule Phase 顺序代表产品依赖。未通过 Exit Gate 时，不以增加下一阶段功能掩盖当前缺陷。

| Phase | Primary Objective | Key Deliverable | Exit Decision |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消除发布与架构风险 | 真实 Read -> Archive -> Undo 验证 | 基础风险可控 |
| 1 | 建立产品骨架与 Gmail Connector | 稳定身份、Thread 与最小 Panel | Connector 可复用 |
| 2 | 建立结构化邮件理解 | Intelligence + Review + Evaluation | 质量可测且可拒绝 |
| 3 | 建立可信动作闭环 | Allow-list + Idempotency + Undo | 写操作安全 |
| 4 | 产品化 Thread 决策界面 | Panel + Feedback + Failure States | 核心闭环可用 |
| 5 | 完成草稿协作 | Verified Draft + Rewrite + Compose | 无自动发送 |
| 6 | 形成 Triage Hero Feature | Badge + Queue + Batch Preview | 连续决策可靠 |
| 7 | 完成会议时间协同 | FreeBusy Slot + Meeting Draft | 无时间幻觉 |
| 8 | 完成 Alpha 发布决策 | Packaging + Privacy + Reliability Evidence | Go / Hold / Narrow |

## 3.1 Phase Transition Rules

Gate 必须包含自动化结果和真实 Gmail/Calendar 账号证据。

任何跨账号、错误 Recipient、重复执行、Unsafe Action 或正文日志立即阻断推进。

功能无法满足 Gate 时优先缩窄 Scope，而不是加入重试、Fallback 或额外服务掩盖问题。

后台同步、多模型和复杂队列只有在使用数据证明必要时进入后续计划。

# Phase 0 - Development Readiness

Phase Objective 在功能扩张前锁定权限、数据边界、产品契约和最小真实账号闭环，消除会使产品无法发布的基础风险。

## Product Outcomes

定义公开产品所需的 Gmail 与 Calendar scope，并区分初始授权和增量授权。

建立 Email Intelligence v1.1、Recommendation、Action 与 Feedback 的版本化契约。

建立脱敏或合成评测集，并拆分 prompt development set 与 locked regression set。

完成真实 Gmail Thread 的 Read -> Archive -> Undo 技术验证。

## Core Development Tasks

| Area | Task | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 产品边界 | 冻结 MVP allow-list 与明确排除项 | 无 SEND_REPLY、UNSUBSCRIBE、CREATE_EVENT 工具 |
| OAuth | 完成 scope matrix、consent flow、revoke 与 deletion 路径 | 权限说明与实际调用一致 |
| 数据 | 绘制 Gmail、LLM、数据库、日志和分析的数据流 | 字段、存储位置、TTL 和删除方式明确 |
| 评测 | 建立代表性 Thread fixtures 与 locked set | 可重复运行的基线报告 |
| 垂直验证 | 最小 Extension、API、Gmail Connector、Archive 与 Undo | 真实账号闭环证据 |

## Exit Gate

真实账号可以连接、读取当前 Thread、Archive 并恢复原状态。

邮件正文、草稿和 Sender 地址未进入普通日志、错误上报或分析事件。

Schema、Action allow-list 与数据删除契约已冻结并可自动校验。

OAuth 验证与安全评估路径明确；不把公开发布风险留到最终阶段。

# Phase 1 - Foundation & Gmail Connector

Phase Objective 建立稳定、可测试的产品骨架，让后续功能共享同一身份、Thread 与错误处理基础。

## Product Outcomes

Extension Popup 展示连接状态、手动 Analyze 和隐私状态。

Gmail Thread 中可挂载最小隔离 Panel，且不影响原生功能。

API 支持身份会话、健康检查、请求 ID 和结构化安全日志。

Connector 按账号与 Thread ID 拉取必要内容，并生成 thread_version。

## Core Development Tasks

| Area | Task | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Extension | 建立 MV3、React、隔离 Root、幂等 Mount 和 Popup fallback | 最小可运行扩展 |
| API | 建立单 API 应用、Auth Middleware、Health 与统一错误格式 | 可部署 API 骨架 |
| Token | 加密保存 Refresh Token，支持刷新、断开和 Revoke | Token 不进入前端或日志 |
| Gmail | 实现 Thread Fetch、账号 Ownership 和版本字段 | 规范化 Connector 响应 |
| Failure State | 实现 Loading、Permission Missing、Offline、DOM Anchor Missing | Gmail 原生能力始终可用 |

## Exit Gate

连接、刷新、断开和 Revoke 均通过真实账号验收。

Thread Fetch 不允许跨账号访问；无效 Token 与缺失 Scope 返回可读错误。

Extension 重复挂载、多标签页和 Gmail SPA Navigation 不产生重复 UI。

Extension 故障不阻断 Gmail 原生阅读、Compose、Send 或 Navigation。

# Phase 2 - Email Intelligence Core

Phase Objective 把 Thread 转换为稳定、可评测、可拒绝的结构化理解结果，为所有推荐与执行提供单一事实入口。

## Product Outcomes

输出 attention_state、intent、content_type、workflow_state、priority 和 suggested_action。

生成 2-4 行摘要、一个主动作、最多三个次级动作和 reason_code。

低置信、冲突、附件依赖或不支持意图进入 Review。

同一 thread_version 可复用结果，新消息到达后旧结果失效。

## Core Development Tasks

| Area | Task | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Normalizer | 清理签名、Quoted History、重复引用和无意义 HTML | 稳定的 Ephemeral Context |
| Schema | 实现严格 JSON Schema 与枚举校验 | 拒绝自由格式和未知字段 |
| Classifier | 实现结构化分类 Prompt 和单 Provider Adapter | 版本化 Intelligence Result |
| Review Gate | 按类别、冲突和 Action Risk 判断 Abstain | review_required 与 reason_code |
| Evaluation | 输出 Attention、Intent、Action、成本和延迟报告 | 分层评测而非总体 Accuracy |

## Exit Gate

所有模型输出均通过 Schema 校验；不合格输出不能进入推荐或执行。

Locked Set 中无自动暴露的 R3 动作或未在 allow-list 的工具名称。

Meeting、Invoice、Introduction、Newsletter、FYI 和模糊意图均有独立结果。

新消息到达后，旧 Intelligence 和 Recommendation 被标记为 stale。

# Phase 3 - Safe Actions & Undo

Phase Objective 完成第一个可信执行闭环，使可逆 Gmail 动作具备权限校验、幂等、审计和冲突安全的 Undo。

## Product Outcomes

用户可执行 Archive、Mark Read、Label 和 Star。

每个写操作绑定 recommendation、thread_version 和 idempotency_key。

执行前保存最小 pre-image；Undo 恢复原 labels、read 和 star 状态。

冲突时不覆盖用户或其他客户端产生的新状态。

## Core Development Tasks

| Area | Task | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Executor | 二次校验 Ownership、Scope、Version、Risk 与 Payload | 确定性 Action Executor |
| Idempotency | 保存请求键、状态和结果 | 重试返回原结果而非重复写入 |
| Pre-image | 仅保存恢复所需的 Gmail 状态并设置短 TTL | 可验证状态快照 |
| Undo | 比较当前状态和 pre-image，再执行差异恢复 | 冲突进入 Review |
| Audit | 记录推荐、执行、结果、错误和撤销的安全元数据 | 不含邮件自由文本 |

## Exit Gate

相同 idempotency_key 的重复请求不会产生重复 Gmail 写操作。

跨账号、过期 Thread、缺失 Scope 和未知 Action 全部被拒绝。

Undo 可以恢复原状态，且不会盲目覆盖执行后产生的新修改。

每个 Action 都可以从 Recommendation 追溯到 Execution 与 Result。

# Phase 4 - Thread Panel & Feedback

Phase Objective 把 Intelligence 与 Safe Actions 组织成 Gmail 内可理解、可纠正、可恢复的主要产品界面。

## Product Outcomes

Thread Panel 显示摘要、状态、主推荐、次级动作、Why 和 Review。

低置信时 Review 替换一键写动作，不展示伪精确置信度数字。

用户可提交 Accept、Skip、Wrong、Edit、Undo 和字段纠正事件。

Loading、Error、Stale、Permission 和 Offline 状态完整。

## Core Development Tasks

| Area | Task | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Information Hierarchy | 每个 Thread 只突出一个 attention/action 与一个主 CTA | 稳定的 Panel 结构 |
| Action UI | 连接 Safe Executor、确认、进度、结果和 Undo | 可恢复的交互闭环 |
| Review | 实现 Why、Wrong、Choose another action 和字段纠正 | 人工决策入口 |
| Feedback | 保存结构化事件，不默认保存最终正文 | 可查询的反馈数据 |
| Staleness | 新消息到达或 Version 改变时阻止旧动作 | Stale Result 状态 |

## Exit Gate

用户能在 Gmail 内完成 Analyze -> Understand -> Accept/Correct -> Execute/Undo。

低置信与冲突场景不显示一键写动作。

每次操作后 UI 与 Gmail 实际状态一致；失败时不假装成功。

反馈事件可用于评测，但不会泄漏正文、草稿或 Sender 地址。

# Phase 5 - Smart Reply

Phase Objective 生成与 Thread 事实一致、可继续编辑的 Gmail Draft，同时把发送权保留在 Gmail 原生界面。

## Product Outcomes

生成一个主草稿并支持 Shorter、More Formal、Friendly、Decline 和 Custom Instruction。

Draft 写入正确 Thread 与 Recipient，并回到 Gmail 原生 Compose。

时间、金额、附件、收件人等关键事实只能来自已验证字段。

产品不存在 SEND_REPLY endpoint、工具或隐藏自动发送路径。

## Core Development Tasks

| Area | Task | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Context | 构建最小必要 Thread Context 与 Verified Facts | 可追溯 Draft Input |
| Generation | 建立独立 Draft Prompt、Schema 和安全策略 | 一个主草稿结果 |
| Rewrite | 实现有限 Rewrite Intent，不重做开放式聊天 | 可控改写操作 |
| Gmail Draft | 创建或更新 Draft 并校验 Thread、Recipient 与版本 | 原生 Compose Handoff |
| Quality | 测量事实一致性、可直接发送率与标准化编辑距离 | Draft Evaluation Report |

## Exit Gate

测试场景中的 Thread 与 Recipient 写入正确；错误对象属于 Release Blocker。

模型不能新增 Connector 未提供的时间、金额、附件或参与者事实。

所有发送动作仍由用户在 Gmail 原生界面完成。

签名、Quoted History 和格式差异不被错误计入编辑质量。

# Phase 6 - Inbox Triage & Selected Batch

Phase Objective 形成产品 Hero Feature，让用户连续完成邮件决策，同时保持 Inbox 信息密度和批量动作边界可控。

## Product Outcomes

Inbox 行最多显示一个 Reply、Action、Meeting、Review 或 FYI Badge。

Triage Queue 支持 Accept、Edit、Skip、Wrong、Undo 与键盘导航。

批量处理仅针对用户选择或明确确认的候选集合。

Phase 内使用按需分析；后台 watch 不是进入 Triage 的前置条件。

## Core Development Tasks

| Area | Task | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Inbox Adapter | 最少 DOM Anchors、幂等注入、Mutation 处理和 Popup fallback | 稳定 Badge Surface |
| Queue | 按 Needs Decision、Reply、Meeting、Action、Review、Cleanup 排序 | 可解释决策队列 |
| Keyboard | 实现快捷键、焦点保护、前后导航和 Undo | 高密度交互 |
| Batch Preview | 显示数量、筛选规则、样本、例外和确认 | Selected Batch 闭环 |
| Measurement | 记录有效决策、跳过、错误、撤销和完成情况 | 可验证产品吞吐指标 |

## Exit Gate

Gmail 输入框或 Compose 聚焦时不会误触 Triage 快捷键。

FYI 不占用主要决策队列；低置信邮件进入 Review。

批量动作仅包含 Archive、Mark Read 和 Label，且执行前必须预览。

Gmail DOM 失败时停止注入并回退，不影响原生选择、导航或发送。

# Phase 7 - Calendar FreeBusy Collaboration

Phase Objective 在不读取完整日历和不创建事件的前提下，为会议请求生成基于真实空闲时间的回复草稿。

## Product Outcomes

识别 Meeting Request，并提取日期范围、时段、时长、时区和参与者。

通过增量授权查询必要时间窗的 FreeBusy。

使用确定性规则排序候选 Slot，再由 Draft 服务组织回复。

P0 不创建 Calendar Event；低置信或时区缺失时要求确认。

## Core Development Tasks

| Area | Task | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Constraint Parser | 解析时间窗、时长、时区、工作时间和 Buffer | 结构化 Meeting Constraints |
| Authorization | 按功能请求 FreeBusy Scope | 可撤销的增量授权 |
| FreeBusy | 限制查询时间窗并处理无权限、无空闲和部分失败 | 确定性 Busy Blocks |
| Slot Ranking | 按约束计算候选时间，不让模型推测 Availability | 可解释 Slot List |
| Meeting Draft | 只使用工具返回的候选时间生成 Gmail Draft | Calendar-aware Draft |

## Exit Gate

Draft 中每个候选时间都能追溯到 FreeBusy 返回值和 Slot 规则。

时区、跨日、DST、工作时间、Buffer 和无空闲时间测试通过。

缺少必要约束时进入确认流程，不默认补全。

产品没有 CREATE_EVENT 工具，也不下载完整 Calendar 事件详情。

# Phase 8 - Alpha Hardening & Release Decision

Phase Objective 把功能闭环转化为可安装、可观察、可删除、可支持的 Alpha，并用真实使用证据决定下一阶段。

## Product Outcomes

完成 Extension 打包、安装、更新、重载、断开和重连路径。

完成隐私、日志、错误、成本、延迟和数据删除检查。

完成真实账号验收矩阵和 Alpha 支持 Runbook。

基于 Freshness、使用频率和延迟证据决定是否增加 Gmail watch。

## Core Development Tasks

| Area | Task | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Release | 构建发布包、版本策略、回滚与故障开关 | 可重复发布流程 |
| Security | 检查 Token、跨账号访问、Action Payload 与 Secret 管理 | 安全验收记录 |
| Privacy | 检查日志、Sentry、Analytics、LLM 设置和真实删除 | 隐私实现证据 |
| Reliability | 覆盖 Token Expiry、Rate Limit、MV3 Suspension 与 API 失败 | 故障恢复 Runbook |
| Decision | 复盘质量、信任、吞吐、成本与 Freshness | Go、Hold 或 Narrow 决策 |

## Exit Gate

跨账号访问、错误 Recipient、重复执行和 Unsafe Action 命中均为零。

日志、错误上报、分析事件和 LLM Provider 不留存完整正文或草稿。

Account Delete 可验证地 Revoke Token、停止已启用同步并删除产品数据。

所有 Release Blocker 关闭后才允许扩大 Alpha；否则保持小范围或缩窄功能。

# 13. Cross-phase Quality Plan

## 13.1 Automated Verification

| Layer | Coverage | Blocking Condition |
| --- | --- | --- |
| Schema | Invalid enum、missing field、oversized payload、version mismatch | 不合格输出进入产品 |
| Actions | Ownership、Scope、Risk、Idempotency、Undo Conflict、Rate Limit | 跨账号、重复执行或盲目恢复 |
| AI | Locked set、Macro metrics、Abstain、unsafe recommendation、facts | 危险推荐或事实不一致 |
| Extension | Thread/Search/Compose、SPA Navigation、多标签页、MV3 Suspension | 阻断 Gmail 原生功能 |
| Calendar | Timezone、DST、cross-day、buffer、no availability、ambiguity | Draft 出现工具未返回时间 |
| Privacy | Logs、Sentry、Analytics、LLM Payload、Delete/Revoke | 隐私承诺与实现不一致 |

## 13.2 Real-account Acceptance

OAuth Connect、Refresh、Disconnect、Revoke 和增量 Calendar 授权。

Archive、Mark Read、Label、Star、Pre-image、Undo 和冲突场景。

正确 Thread 与 Recipient 的 Gmail Draft 创建和改写。

新消息到达后的 Stale Recommendation 拒绝执行。

Gmail 多标签页、重载、导航、Compose 和输入焦点保护。

Calendar FreeBusy 与真实日历一致，且 Account Delete 可验证。

Acceptance Boundary Mock、Fixture 和本地 UI 测试不能替代真实 Google 账号验收。

# 14. Release Gates & Blockers

## 14.1 Release Blockers

任何跨账号访问、错误 Recipient、重复执行或不在 allow-list 的工具调用。

任何自动发送邮件、自动创建事件或绕过用户确认的 R3 动作。

日志、错误上报、分析事件或 LLM Provider 留存完整正文或草稿。

Gmail DOM 故障导致原生 Compose、Send、Navigation 或 Selection 失效。

Calendar Draft 出现未由 FreeBusy 返回的候选时间。

OAuth、隐私、数据保留和删除页面与实际实现不一致。

## 14.2 Release Decision

| Decision | Condition | Action |
| --- | --- | --- |
| Go | 所有 Blocker 关闭；真实闭环、隐私和恢复验证通过 | 扩大 Alpha 并继续测量 |
| Hold | 核心质量或可靠性未达 Gate，但范围仍成立 | 冻结新功能并修复 |
| Narrow | 某 Surface、Intent 或 Action 持续不可靠 | 从发布范围移除并保留安全闭环 |
| Stop | OAuth、隐私或核心价值无法成立 | 停止扩张并重新评估产品假设 |

# 15. Prioritized Product Backlog

| Priority | Capability | Entry Phase | Release Boundary |
| --- | --- | --- | --- |
| Must | OAuth / Gmail Connector | 0-1 | 连接、断开、Revoke、真实 Thread |
| Must | Orthogonal Intelligence + Review | 2 | 严格 Schema、低置信 Abstain |
| Must | Archive / Read / Label / Star | 3 | 用户点击、Idempotency、Audit、Undo |
| Must | Thread Panel + Feedback | 4 | 一个主 CTA、Wrong、Stale、Failure State |
| Must | Smart Reply / Gmail Draft | 5 | Verified Facts、无 Send Tool |
| Must | Inbox Badge / Triage / Selected Batch | 6 | 按需分析、预览、焦点保护 |
| Must | Calendar FreeBusy + Meeting Draft | 7 | 专用 Scope、无 Event Create |
| Conditional | Gmail watch / history reconciliation | 8 后决策 | 仅在 Freshness 证据支持时加入 |
| Deferred | Waiting / Follow-up / Rule Simulator / Style Profile | 后续 | 核心闭环稳定后评估 |
| Deferred | Ask Inbox / Unsubscribe / Attachment / Team Rules | 后续 | 需要独立产品与数据评审 |
| Excluded | Auto-send | 不进入计划 | 保持用户最终发送控制 |

## 15.1 Change-control Questions

新增功能解决哪个已验证的用户问题？

它依赖哪个现有 Contract，是否引入新的 Scope、数据或不可逆动作？

它属于哪个 Phase，Entry Gate 和 Exit Gate 分别是什么？

是否可以删除一个服务、队列、模型、字段或 Surface 而不损失闭环？

如果功能失败，是否会破坏 Gmail 原生能力、用户信任或隐私承诺？

Final Principle 先证明可信的 Gmail 决策与执行闭环，再扩展自动化、同步和长期记忆。

- End of Document -